ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ / ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________ / г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства / Курганской области от 17 ноября 2022 года № 345

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего исполнительного органа Курганской области Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 17 ноября 2022 года № 345 «Об утверждении показателей развития дорожного хозяйства и Плана дорожной деятельности Курганской области на 2023 - 2027 годы» следующие изменения:
1) в названии слова «на 2023 - 2027 годы» заменить словами «на 2023 - 2028 годы»;
2) в пунктах 1, 2 слова «на 2023 - 2027 годы» заменить словами «на 2023 - 2028 годы»;
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области.
Губернатор / Курганской области		В.М. Шумков

Саблукова Ирина Николаевна
(3522) 49-89-01
Приложение 1 к постановлению / Правительства Курганской области / от ____________ 2024 года № _____ / «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области / от 17 ноября 2022 года № 345» / «Приложение 1 к постановлению / Правительства Курганской области / от 17 ноября 2022 года № 345 / «Об утверждении показателей развития дорожного хозяйства и Плана дорожной деятельности Курганской области на 2023 - 2028 годы»

Показатели развития дорожного хозяйства на территории Курганской области
на 2023 - 2028 годы

Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в Опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации и находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в Опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации, %	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось, %	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11, %	-	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), тыс. пог. м	1,046	2,004	2,904	2,937	2,970	3,003
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, %	45,0	49,2	51,2	53,1	55,0	57,0
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %	79,30	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км	7 693,6	7 693,6	7 693,6	7 693,6	7 693,6	7 693,6
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	8 246,3	8 246,3	8 246,3	8 246,3	8 246,3	8 246,3
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	67,3	67,9	68,4	69,1	69,7	70,3

».

Приложение 2 к постановлению / Правительства Курганской области / от ____________ 2024 года № _____ / «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области / от 17 ноября 2022 года № 345» / «Приложение 2 к постановлению / Правительства Курганской области / от 17 ноября 2022 года № 345 / «Об утверждении показателей развития дорожного хозяйства и Плана дорожной деятельности Курганской области на 2023 - 2028 годы»

План дорожной деятельности Курганской области на 2023 - 2028 годы

№ п/п	Наименование / объекта/ / мероприятия	Вид / работ	Сроки производства работ (года)		Протяженность участка работ, км/пог.м	Стоимость работ по годам, тыс. рублей
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
			начало	окон-чание
Мероприятия в рамках государственной программы Курганской области «Развитие автомобильных дорог»
Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» (2023-2024 годы), / национального проекта «Инфраструктура для жизни» (2025-2028 годы)
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Курганская область)»
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области
1.	«Шадринск - Миасское» - Красная Звезда - Ельничная на участке «Понькино - Красная Звезда» в Шадринском районе	рекон-струкция	2023	2023	-	142 853,4	-	-	-	-	-
2.	Шадринск - Миасское / (км 59+000 - км 95+640)	ремонт	2023	2024	36,6	100 902,4	27 653,8	-	-	-	-
3.	«Иртыш» - Песчанотаволжанское - «Шадринск - Миасское» / (км 54+000 - км 105+216)	ремонт	2023	2024	51,2	547 180,5	23 777,3	-	-	-	-
4.	«Иртыш» - Падеринское - / Борки - Бузан / (км 0+000 - км 20+558)	ремонт	2023	2024	20,8	284 462,7	2 834,1	7 796,9	-	-	-
5.	Подъезд к санаторию / «Сосновая Роща» / (км 0+000 - км 3+000)	ремонт	2023	2023	3,3	25 021,4	-	-	-	-	-
6.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Чаши - Бралгина / (км 0+000 - км 34+109)	ремонт	2023	2024	33,6	405 821,1	2 001,9	-	-	-	-
7.	Курган - Звериноголовское / (до границы Казахстана) / (км 119+800 - км 132+850)	ремонт	2023	2023	13,1	171 541,3	-	-	-	-	-
8.	Варгаши - Мостовское - Крутихинское / (км 0+000 - км 45+300)	ремонт	2023	2024	45,3	539 193,1	93 599,6	-	-	-	-
9.	Подъезд к Ровная / (км 0+000 - км 9+110)	ремонт	2023	2023	9,2	144 193,1	-	-	-	-	-
10.	«Подъезд к Тюмень» - Першино - Ягодная - Бралгина / (км 24+400 - км 30+467)	ремонт	2023	2024	6,0	93 135,2	55,5	-	-	-	-
11.	«Подъезд к Тюмень» - Першино - Ягодная - Бралгина / (км 0+000 - км 9+000; / км 14+082 - км 24+000)	ремонт	2023	2023	19,3	257 445,9	-	-	-	-	-
12.	Подъезд к Кетово / (км 0+000 - км 0+700)	ремонт	2022	2023	0,7	6 637,0	-	-	-	-	-
13.	Подъезд к Петухово / (км 0+000 - 1+446)	ремонт	2022	2023	1,4	16 734,5	-	-	-	-	-
14.	Подъезд к Частоозерье / (км 0+000 - 3+586)	ремонт	2022	2023	3,5	48 184,7	-	-	-	-	-
15.	Катайск - Шутино - Лесни-ковка (Подъезд к г. Катайск) / (км 0+000 - км 2+054)	ремонт	2022	2023	2,0	37 138,8	-	-	-	-	-
16.	Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области (водопропускная труба на км 12+555, участок дороги)	капиталь- ный ремонт	2023	2024	2,8	34 851,9	52 018,5	-	-	-	-
17.	Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области (км 66+000 - 67+000)	капиталь- ный ремонт	2024	2024	1,0	-	58 572,3	-	-	-	-
18.	Курган - Садовое - Утятское / (км 18+950 - км 41+438)	ремонт	2022	2023	22,4	299 216,3	-	-	-	-	-
19.	Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана / (км 8+172 - км 17+000)	ремонт	2022	2024	8,8	5 441,6	7 863,0	-	-	-	-
20.	Малышево - Альменево / (км 0+000 - км 12+000)	капиталь- ный ремонт	2024	2024	12,3	-	547 355,4	-	-	-	-
21.	«Курган - Куртамыш - / Целинное» - ст. Введенское / (км 0+000 - км 12+822)	ремонт	2023	2024	12,8	55 146,1	229 859,3	-	-	-	-
22.	«Иртыш» - Юргамыш - Куртамыш (км 9+097 - км 35+097)	ремонт	2024	2024	26,0	-	436 969,1	-	-	-	-
23.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Падерино - граница Свердловской области на участке / км 0+000 - км 41+056, 1 пусковой комплекс / (км 0+000 - км 20+000)	ремонт	2024	2024	20,0	-	505 876,9	-	-	-	-
24.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Падерино - граница Свердловской области на участке / км 0+000 - км 41+056, 2 пусковой комплекс / (км 20+000 - км 41+056)	ремонт	2024	2024	21,1	-	542 935,3	-	-	-	-
25.	«Иртыш» - Шумиха - / Усть-Уйское - граница Казахстана / (км 0+000 - км 5+079)	ремонт	2023	2024	5,1	56 904,3	66 744,2	-	-	-	-
26.	Целинное - Кислянка - Патранино - граница Челябинской области / (км 0+000 - 31+400)	ремонт	2024	2024	31,4	-	706 877,7	-	-	-	-
27.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Кособродск - Твердыш / (км 0+000 - км 12+800)	ремонт	2024	2024	12,8	-	-	-	216 332,8	-	-
28.	Арсеновка - Давыдовка - Александровка / (км 0+000 - 30+700)	ремонт	2024	2024	30,7	-	456 116,4	-	-	-	-
29.	Катайск - Верхняя Теча (через перекресток Скилягино) / (км 0+000 - км 20+000)	ремонт	2024	2024	20,0	-	223 355,4	-	-	-	-
30.	Катайск - Верхняя Теча (через перекресток Скилягино) / (км 20+000 - км 46+800)	ремонт	2024	2025	26,8	-	302 508,6	31 032,0	-	-	-
31.	Боровское - Зюзино - Лихачи - Борки на участке Зюзино - Бузан / (км 11+200 - км 16+200)	ремонт	2024	2024	5,0	-	144 857,5	-	-	-	-
32.	Белозерское - Пьянково / (км 0+000 - км 12+600)	ремонт	2023	2024	12,5	37 018,8	229 904,6	-	-	-	-
33.	«Подъезд к г. Тюмень» - Скаты - Ордина / (км 0+000 - км 15+283)	ремонт	2023	2024	15,3	57 164,0	194 818,2	-	-	-	-
34.	Шумиха - Трусилово до границы города / (км 0+000 - км 5+250)	ремонт	2024	2024	5,2	-	127 023,2	-	-	-	-
35.	Шумиха - Карандашово до границы города / (км 0+000 - км 4+530)	ремонт	2024	2024	4,5	-	94 574,5	-	-	-	-
36.	Шумиха - Мичуринец до границы города / (км 0+000 - км 1+371)	ремонт	2024	2024	1,3	-	35 653,6	-	-	-	-
37.	Каргаполье - ст. Каргаполье / (км 0+000 - км 19+379)	ремонт	2024	2024	19,3	-	304 004,8	-	-	-	-
38.	Подъезд к Санаторная / (км 0+000 - км 2+300)	ремонт	2023	2024	2,3	5 212,4	37 147,4	-	-	-	-
39.	«Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана» - Козлово / (через Каширино) / (км 0+000 - км 10+645)	ремонт	2025	2025	10,7	-	-	196 039,0	-	-	-
40.	«Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана» - Лесной / (км 0+000 - км 6+500)	ремонт	2024	2024	6,5	-	161 760,0	-	-	-	-
41.	Подъезд к Снежная / (км 0+000 - км 1+100)	ремонт	2024	2024	1,1	-	29 041,2	-	-	-	-
42.	Подъезд к Северное / (км 0+000 - км 5+321)	ремонт	2024	2024	4,2	-	104 261,0	-	-	-	-
43.	Подъезд к ст. Иковка / (км 0+000 - км 4+500)	ремонт	2024	2024	4,5	-	77 170,3	-	-	-	-
44.	Подъезд к Макушино / (км 0+000 - км 1+000)	ремонт	2023	2024	1,0	12 729,7	10 486,9	-	-	-	-
45.	Подъезд к Макушино / (км 1+000 - км 3+470)	ремонт	2025	2025	2,4	-	-	12 883,6	70 000,0	-	-
46.	Альменево - Рыбное	ремонт	2024	2024	0,3	-	-	-	7 547,2	-	-
47.	«Белозерское - Пьянково» - Светлый Дол - Скаты / (км 0+000 - км 0+820)	ремонт	2023	2024	3,8	65 327,4	2 587,0	-	-	-	-
48.	Подъезд к Варгаши / (км 0+000 - км 1+230)	ремонт	2023	2023	1,2	12 946,5	-	-	-	-	-
49.	Мишкино - Кирово / (км 0+000 - км 27+200)	ремонт	2025	2025	27,2	-	-	354 539,3	-	-	-
50.	«Петухово - Частоозерье» - Куророт «Озеро Медвежье» - Жидки	ремонт	2026	2026	6,5	-	-	96 237,4	-	-	-
51.	Сафакулево - Сарт-Абдрашево - Преображенка (от с. Мартыновка до поворота на с. Камышное)	ремонт	2025	2025	15,8	-	-	477 721,9	-	-	-
52.	«Иртыш» - Юргамыш - Куртамыш	ремонт	2025	2025	23,0	-	-	513 179,7	-	-	-
53.	Петухово - Теплодубровное - Поддувальная - / граница Казахстана / (км 0+000 - км 28+300)	ремонт	2027	2027	28,3	-	-	-	-	-	513 000,0
54.	«Подъезд к г. Тюмень» - Белый Яр - Передергина / (км 0+000 - км 12+800)	ремонт	2026	2026	12,8	-	-	-	181 492,5	-	-
55.	Варгаши - Дубровное - Строево - Дундино (км 0+000 - км 25+000)	ремонт	2025	2025	25,1	-	-	481 169,1	-	-	-
56.	Ялым - Гладковское - Ершовка	ремонт	2027	2027	30,6	-	-	-	-	436 737,0	-
57.	Раскатиха - Обухово	ремонт	2025	2025	15,2	-	-	273 674,8	-	-	-
58.	Далматово - Крестовка	ремонт	2025	2025	3,0	-	-	4 471,4	100 000,0	-	-
59.	Шадринск - Агапино	ремонт	2025	2025	1,8	-	-	40 165,6	-	-	-
60.	«Иртыш» - Колташево - Кривина (до Колташево) / (км 0+000 - км 4+430)	ремонт	2024	2024	4,5	-	75 975,1	-	-	-	-
61.	Шадринск - Дряново - Кривское	ремонт	2025	2025	13,0	-	-	12 000,0	350 170,0	-	-
62.	Подъезд к Мальцево	ремонт	2025	2025	0,6	-	-	7 830,0	10 000,0	-	-
63.	Подъезд к Байдары	ремонт	2025	2025	2,8	-	-	78 290,1	-	-	-
64.	Хлупово - Александровка - Туманова	ремонт	2025	2026	24,8	-	-	-	496 000,0	-	-
65.	Лебяжье - Лопатки - Клюквенное	ремонт	2026	2026	4,5	-	-	-	90 000,0	-	-
66.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Тагильское - Дачный	ремонт	2026	2026	5,2	-	-	-	104 000,0	-	-
67.	Подъезд к Глядянское	ремонт	2024	2024	0,4	-	5048,1	-	-	-	-
68.	Подъезд к санаторию «Сосновая Роща»	ремонт	2026	2026	21,5	-	-	-	430 000,0	-	-
69.	Куртамыш - Костылево - Черноборье	ремонт	2026	2026	18,0	-	-	-	360 000,0	-	-
70.	Белозерское - Кирпичный завод	ремонт	2026	2026	2,9	-	-	-	59 120,0	-	-
71.	Лебяжье - Белянино	ремонт	2026	2026	15,2	-	-	-	290 000,0	-	-
72.	«Макушино - Частоозерье - Бердюжье» (Обход Казахстана) - Долгие	ремонт	2026	2026	1,5	-	-	-	44 850,0	-	-
	Итого					3 462 404,1	5 921 287,7	2 587 030,8	2 809 512,5	436 737,0	513 000,0
Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципальных и городских округов Курганской области
1.	г. Курган, ул. Глинки от ул. Белинского до ул. Арбинская	ремонт	2023	2023	0,4	4 726,7	-	-	-	-	-
2.	г. Курган, ул. Белинского от проспекта Конституции до ул. Глинки	ремонт	2023	2023	0,5	7 614,3	-	-	-	-	-
3.	г. Курган, ул. Гвардейская от ул. Ушакова до ул. Панфилова	ремонт	2023	2023	0,6	8 125,1	-	-	-	-	-
4.	г. Курган, ул. Циолковского	ремонт	2023	2023	0,9	12 285,0	-	-	-	-	-
5.	г. Курган, ул. Достоевского	ремонт	2023	2023	0,6	21 176,7	-	-	-	-	-
6.	г. Курган, ул. Панфилова от ул. Гвардейская до ул. Ястржембского	ремонт	2023	2023	2,0	9 633,7	-	-	-	-	-
7.	г. Курган, ул. Ипподромная от ул. Савельевский переезд до ул. Коли Мяготина	ремонт	2023	2023	0,1	4 929,8	-	-	-	-	-
8.	г. Курган, ул. М.Горького от ул. Пролетарская до ул. Аргентовского, исключая перекресток с ул. Савельева	ремонт	2023	2023	0,8	22 819,0	-	-	-	-	-
9.	г. Курган, ул. Криволапова от ул. Пушкина до дома № 13 по ул. Криволапова	ремонт	2023	2023	0,6	18 447,8	-	-	-	-	-
10.	г. Курган, ул. Пирогова от ул. Карбышева до ул. Тимирязева	ремонт	2023	2023	0,6	6 517,7	-	-	-	-	-
11.	г. Курган, ул. Пушкина от ул. Свердлова до ул. Рихарда Зорге	ремонт	2023	2023	0,4	14 105,9	-	-	-	-	-
12.	г. Курган, ул. Сибирская от ул. Новая до ул. Центральная / (мкр. Глинки)	ремонт	2023	2023	0,5	14 056,6	-	-	-	-	-
13.	г. Курган, ул. С.Тюленина от ул. Комиссаров до ул. Ястржембского, исключая перекресток с ул. Луначарского	ремонт	2023	2023	0,4	3 311,5	-	-	-	-	-
14.	г. Курган, ул. Сухэ-Батора на участке от ул. К. Мяготина до ул. Свердлова	ремонт	2023	2023	0,4	10 181,9	-	-	-	-	-
15.	г. Курган, ул. Чехова от ул. Электровозная до пер. Западный	ремонт	2023	2023	0,4	11 889,1	-	-	-	-	-
16.	г. Курган, ул. Ушакова от ул. Гвардейская до ул. Партизанская	ремонт	2023	2023	0,1	2 337,1	-	-	-	-	-
17.	г. Курган, переулок Западный от ул. Чехова до ул. Партизанская; ул. Партизанская от переулка Западный до ул. Ушакова	ремонт	2023	2023	0,5	7 170,2	-	-	-	-	-
18.	г. Курган, ул. Суховарова от ул. Мостостроителей до дома № 35 по ул. Суховарова	ремонт	2023	2023	0,9	15 890,3	-	-	-	-	-
19.	Автомобильная дорога в п. Смолино от ш. им. Героя России Тюнина А.В. до ул. Р.Люксембург, ул. Р.Люксембург до стр. № 19, автомобильная дорога от ул. Р. Люксембург до стр. № 14 по ул. Серафимовича	ремонт	2023	2023	2,0	30 696,2	-	-	-	-	-
20.	г. Курган, ул. Крутикова от ул. Щорса до бул. Мира	ремонт	2023	2023	0,7	15 212,9	-	-	-	-	-
21.	г. Курган, ул. Бурова-Петрова от автомобильной дороги в пос. Смолино до ул. Куйбышева, исключая участок от ПК 13+21 до ПК 15+41	ремонт	2023	2023	1,9	107 325,0	-	-	-	-	-
22.	г. Курган, ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до ул. Гоголя.	ремонт	2023	2023	0,7	26 876,0	-	-	-	-	-
23.	г. Курган, ул. Климова на участке от ул. Комсомольская до ул. Ленина, на участке от ул. Ленина до ул. Сибирская; / ул. Сибирская от ул. Климова до ул. Савельева	ремонт	2023	2023	1,0	29 978,8	-	-	-	-	-
24.	г. Курган, ул. Пушкина на участке от ул. Криволапова до ул. Карельцева; / ул. Карельцева от ул. Пушкина до ул. Гоголя; / ул. Гоголя от ул. Карельцева до ул. Красина	ремонт	2023	2023	1,0	22 141,6	-	-	-	-	-
25.	г. Курган, ул. Блюхера	ремонт	2023	2023	0,7	17 225,6	-	-	-	-	-
26.	г. Курган, шоссе имени Героя России Тюнина А.В. От ПК 29+65 до ПК 64+40 (исключая участок от ПК 59+89 до ПК 62+09)	ремонт	2023	2023	3,2	90 920,3	-	-	-	-	-
27.	г. Курган, ул. Бурова-Петрова от ул. Некрасова до ул. Гоголя, исключая участок от ПК 1+89 до ПК 4+26	ремонт	2023	2023	0,5	25 875,7	-	-	-	-	-
28.	г. Курган, ул. К. Мяготина от ул. Невежина до ул. Ипподромная, исключая перекресток с ул. Пролетарская	ремонт	2023	2024	4,0	61 015,5	154 796,2	-	-	-	-
29.	г. Курган, ул. Томина от ул. Куйбышева до ул. Климова	ремонт	2023	2023	0,2	4 083,8	-	-	-	-	-
30.	г. Курган, ул. М.Горького от ул. Блюхера до ул. Односторонка	ремонт	2023	2023	0,3	6 643,2	-	-	-	-	-
31.	г. Курган, ул. Галкинский переезд	ремонт	2024	2024	0,8	-	29 445,7	-	-	-	-
32.	г. Курган, ул. Юргамышская до садов «Радуга»	ремонт	2024	2024	3,2	-	56 189,4	-	-	-	-
33.	г. Курган, ул. Юргамышская	ремонт	2024	2024	1,7	-	31 390,0	-	-	-	-
34.	г. Курган, ул. Кирова от ул. Куйбышева до моста по ул. Кирова	ремонт	2024	2024	0,3	-	12 593,0	-	-	-	-
35.	г. Курган, ул. Новая от ул. М.Горького до ул. Куйбышева	ремонт	2024	2024	0,3	-	6 275,6	-	-	-	-
36.	г. Курган, ул. Урицкого на участке от ул. Савельева до стр. № 46а по ул. Аргентовского (исключая перекресток с ул. Кравченко)	ремонт	2024	2024	0,4	-	8 801,2	-	-	-	-
37.	г. Курган, Подъездная дорога к мкр-ну Тополя до разворотного кольца	ремонт	2024	2024	0,5	-	19 477,9	-	-	-	-
38.	г. Курган, пр. Машино-строителей от путепровода на ул. Пролетарская до ул. Некрасова	ремонт	2024	2024	0,3	-	7 852,5	-	-	-	-
39.	г. Курган, ул. Орлова от ул. Куйбышева до ул. Сибирская	ремонт	2024	2024	0,3	-	1 084,7	-	-	-	-
40.	г. Курган, ул. Савельева на участке от ул. М.Горького до ул. Сибирская (исключая перекрестки с ул. Советская и ул. Куйбышева)	ремонт	2024	2024	0,5	-	23 583,9	-	-	-	-
41.	г. Курган, ул. Савельева от ул. К.Мяготина до ул. М.Горького	ремонт	2024	2024	0,7	-	38 824,8	-	-	-	-
42.	г. Курган, ул. Красина от ул. Куйбышева до ул. Гоголя	ремонт	2024	2024	0,7	-	32 322,0	-	-	-	-
43.	г. Курган, ул. Томина от ул. К.Мяготина до дома № 110 по ул. Томина	ремонт	2024	2024	0,2	-	6 248,9	-	-	-	-
44.	г. Курган, ул. Пушкина от ул. Кирова до ул. Томина	ремонт	2024	2024	0,2	-	9 129,0	-	-	-	-
45.	г. Курган, ул. К.Маркса от ул. Пролетарская до ул. Володарского	ремонт	2024	2024	0,8	-	33 215,1	-	-	-	-
46.	г. Курган, ул. Советская от ул. Кравченко до ул. Бурова-Петрова	ремонт	2024	2024	0,2	-	18 544,8	-	-	-	-
47.	г. Курган, ул. Омская от ул. Шевелевская до стр.1А на пр.Машиностроителей	ремонт	2024	2024	1,9	-	24 812,7	-	-	-	-
	Итого					633 213,0	514 587,4	-	-	-	-
Искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, / местного значения Курганской области
1.	Путепровод на км 3+810 автомобильной дороги Лебяжье - Лопатки - Клюквенное	ремонт	2024	2024	72,8	-	161 018,9	-	-	-	-
2.	Мост через р. Исеть на км 2+000 автомобильной дороги Катайск - Верхняя Теча	ремонт	2023	2023	166,7	81 464,7	9 395,3	-	-	-	-
3.	Мост через р. Исеть на км 2+090 автомобильной дороги Далматово - Уксянское	ремонт	2024	2025	298,0	-	34 558,8	128 916,8	-	-	-
4.	Мост через р. Теча на км 4+370 автомобильной дороги Далматово - Уксянское	ремонт	2025	2025	151,6	-	-	73 561,7	-	-	-
5.	Мост через р. Кизак на км 82+477 автомобильной дороги Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области	ремонт	2022	2023	38,5	5 786,4	-	-	-	-	-
6.	Мост через р. Камышевка на км 86 автомобильной дороги Шадринск - Ялуторовск	ремонт	2023	2023	30,0	30 029,9	-	-	-	-	-
7.	Мост через р. Алабуга на км 13+890 автомобильной дороги Звериноголовское - Отряд Алабуга - Зубаревка	ремонт	2025	2025	49,3	-	-	40 000,0	-	-	-
8.	Мост через р. Крутишка на км 74+792 автомобильой дороги Варгаши - мостовское - Крутихинское	ремонт	2025	2025	23,1	-	-	20 000,0	-	-	-
9.	Мост на км 12+360 автомобильной дороги Круглое - Красногорка	ремонт	2025	2025	12,6	-	-	15 000,0	-	-	-
10.	Мост через ручей на км 18+130 автомобильной дороги «Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Осиновское - Черемисское	Капитальный ремонт	2025	2025	16,0	-	-	18 000,0	-	-	-
11.	Мост через р. Падун на км 11+690 автомобильной дороги Шмаково - Вятка	Капитальный ремонт	2025	2025	16,1	-	-	20 785,4	-	-	-
12.	Мост через р. Юргамыш на км 6+190 автомобильной дороги «Иртыш» - Введенское - Речкалово	ремонт	2025	2025	30,8	-	-	35 231,5	-	-	-
13.	Мост через р. Чумляк км 12+000 автомобильной дороги Сафакулево - Сулейманово - Бакаево	ремонт	2025	2025	18,3	-	-	18 331,5	-	-	-
14.	Мост через р. Ермачиха на км 9+300 автомобильной дороги Ичкино - Неонилинское - «Екатеринбург - Шадринск - Курган»	ремонт	2025	2025	12,8	-	-	26 231,5	-	-	-
15.	Мост через р. Каменка на км 11+150 автомобильной дороги «Иртыш» - Песчанотаволжанское - «Шадринск - Миасское»	ремонт	2025	2025	12,2	-	-	26 531,5	-	-	-
16.	Мост через р. Ичкина на км 42+296 автомобильной дороги Шадринск - Ялуторовск	ремонт	2025	2026	77,0	-	-	88 413,7	-	-	-
17.	Мост через р. Юргамыш на км 46+277 автомобильной дороги Курган - Куртамыш - Целинное	ремонт	2026	2026	42,9	-	-	-	-	-	69 331,5
18.	Мост через р. Куртамыш на км 91+050 автомобильной дороги Курган - Куртамыш - Целинное	ремонт	2026	2026	55,0	-	-	71 500,0	-	-	-
19.	Мост через р. Юргамыш на км 8+834 автомобильной дороги «Иртыш» - / Юргамыш - Куртамыш» - Горохово - Ждановка	ремонт	2025	2025	39,2	-	-	55 351,5	-	-	-
20.	Мост через лог на км 9+020 автомобильной дороги «Иртыш» - Юргамыш - Куртамыш» - Горохово - Ждановка	ремонт	2025	2025	12,3	-	-	25 400,0	-	-	-
21.	Мост через лог Березовский на км 73+913 автомобильной дороги Курган - Звериноголовское (до границы Казахстана)	ремонт	2025	2025	29,4	-	-	44 590,0	-	-	-
22.	Мост через р. Окуневка на км 26+000 автомобильной дороги Юргамыш - Малое Белое - Кислянское - Токарева - Фад.шино	ремонт	2025	2025	15,6	-	-	29 700,0	-	-	-
23.	г. Курган, путепровод через железнодорожные пути по ул. Галкинский переезд и автомобильная дорога по ул. Мостостроителей	Реконст / рукция	2026	2028	3,2	-	-	-	505 050,5	505 050,5	568 030,6
24.	г. Курган, путепровод через железнодорожные пути «Курган - Екатеринбург»	ремонт	2022	2023	331,8	99 598,4	-	-	-	-	-
25.	г. Курган, мост через р. Тобол по ул. Кирова	Капитальный ремонт	2022	2023	125,2	30 008,5	-	-	-	-	-
26.	г. Курган, мост через р. Тобол по ул. Бурова - Петрова	Капитальный ремонт	2022	2023	144,3	85 992,7	-	-	-	-	-
27.	г. Курган, путепровод по ул. Бурова - Петрова (через железнодорожные пути «Курган - Петропавловск»)	ремонт	2023	2024	222,3	24 327,7	103 712,8	-	-	-	-
28.	г. Курган, путепровод по ул. Бурова-Петрова / (на ст. Заводская)	ремонт	2024	2024	279,4	41 656,3	166 625,3	-	-	-	-
29.	г. Курган, мост в п. Тополя	ремонт	2023	2023	38,2	34 729,5	3 185,5	-	-	-	-
30.	г. Курган, мост через р. Черная по проспекту Маршала Голикова	ремонт	2023	2024	70,8	69 654,5	86 591,6	-	-	-	-
31.	г. Курган, мост через р. Черная по ул. Карбышева	ремонт	2024	2024	33,0	-	55 820,6	-	-	-	-
32.	г. Курган, мост через р. Черная на автомобильной дороге Шадринский тракт	ремонт	2026	2026	46,3				69 280,9
33.	г. Шадринск, мост через р. Канаш по ул. Первомайской	Капитальный ремонт	2023	2024	42,0	38 857,3	33 386,8	-	-	-	-
34.	г. Шадринск, путепровод по ул. Щеткина	Капитальный ремонт	2022	2023	149,6	31 632,3	-	-	-	-	-
35.	г. Шадринск, мост через р. Канаш по ул. Щеткина	Капитальный ремонт	2022	2023	37,2	4 085,0	-	-	-	-	-
	Итого					577 823,2	654 295,6	737 545,1	574 331,4	505 050,5	637 362,1
	в том числе:
	на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения					117 281,0	204 973,0	737 545,1	-	-	69 331,5
	на автомобильных дорогах местного значения					460 542,2	449 322,6	-	574 331,4	505 050,5	568 030,6
Всего по региональному проекту						4 673 440,3	7 090 170,7	3 324 575,9	3 383 843,9	941 787,5	1 150 362,1
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курганская область)»
Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения Курганской области / с устройством автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств
1.	«Курган - Звериноголовское» / (до границы Казахстана) / (км 128 - км 150)		2023	2023		84 841,8	-	-	-	-	-
2.	Шадринск - Миасское / (км 75 - км 210)		2023	2023		87 158,2	-	-	-	-	-
3.	Шадринск - Ялуторовск / (км 86+700)		2022	2023		855,2	-	-	-	-	-
4.	Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана (км 91+500)		2024	2025		-	-	111 554,2	-	-	-
5.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Падерино - граница Свердловской области (км 0+850)		2024	2025		-	-	102 526,6	-	-	-
6.	Целинное - Кислянка - Патранино - граница Челябинской области / (км 34+150)		2024	2025		-	-	104 096,5	-	-	-
7.	Сафакулево - Сарт-Абдрашево - Преображенка		2025	2026		-	-	-	105 000,0	-	-
8.	Курган - Куртамыш - Целинное (с. Шмаково)		2025	2026		-	-	-	105 000,0	-	-
9.	«Подъезд к Тюмень» - Першино - Ягодная - Бралгина (с. Першино)		2025	2026		-	-	-	110 000,0	-	-
	Итого					172 855,2	-	318 177,3	320 000,0	-	-
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением / в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек
1.	Реализация локального проекта					-	26 879,7	23 488,1	75 508,1	76 667,1	-
	Итого					-	26 879,7	23 488,1	75 508,1	76 667,1	-
Всего по региональному проекту						172 855,2	26 879,7	341 665,4	395 508,1	76 667,1	-
Всего по национальному проекту						4 846 295,5	7 117 050,4	3 666 241,3	3 779 352,0	1 018 454,6	1 150 362,1
Мероприятия в рамках федерального проекта / «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
1.	Шадринск - Миасское / (км 59+000 - км 95+640)	ремонт	2022	2023	36,7	501 995,1	-	-	-	-	-
2.	«Подъезд к г. Тюмень» - / Боровское - Мостовское / (км 0+000 - км 12+000)	ремонт	2023	2023	12,0	163 183,8	-	-	-	-	-
3.	«Подъезд к г. Тюмень» - Скаты - Ордина (км 0+000 - км 15+283)	ремонт	2023	2023		51 044,3	-	-	-	-	-
	Итого				48,7	716 223,2	-	-	-	-	-
Мероприятия, реализуемые вне национального и федерального проектов
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области / и искусственные сооружения на них (далее - автомобильные дороги)
1.	«Шадринск - Миасское» - Красная Звезда - Ельничная на участке «Понькино - Красная Звезда»	реконструкция	2025	2025	7,183	-	-	93 181,9	30 000,0	-	-
	Итого					-	-	93 181,9	30 000,0	-	-
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, всего	содержа-ние	2023	2027	7 694,2	950 000,0	980 000,0	1 000 000,0	1 030 000,0	1 060 000,0	1 091 800,0
	из них содержание автомобильных дорог, / входящих в опорную сеть	содержа-ние	2023	2027	385,8	47 639,7	49 144,0	50 147,0	51 651,4	53 155,8	54 750,5
	Итого					950 000,0	980 000,0	1 093 181,9	1 060 000,0	1 060 000,0	1 091 800,0
Мероприятия в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
1.	Капитальный ремонт восточной объездной автомобильной дороги в р.п. Мишкино на участке от федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до ул. Пушкина	Капитальный ремонт	2024	2024	2,6	-	75 587,1	-	-	-	-
	Итого					-	75 587,1	-	-	-	-
Мероприятия в рамках «Меморандума о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального / и местного значения» в части автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных и городских округов Курганской области (далее - автомобильные дороги местного значения)
1.	г. Шадринск, ул. Братская	рекон-струкция	2023	2023	0,5	21 956,720	10 483,4	-	-	-	-
2.	г. Шадринск, ул. Развина	рекон-струкция	2023	2025	1,6	52 323,590	40 533,6	10 000,0	-	-	-
3.	г. Шадринск, ул. Космонавтов	ремонт	2023	2023	0,8	13 150,000	-	-	-	-	-
4.	г. Шадринск, дорога и тротуар по ул. Свердлова / (от ул. Новая до ул. Щеткина)	ремонт	2023	2023	0,8	24 640,000	-	-	-	-	-
5.	г. Шадринск, ул. Свободы / (от ул. Бажова до ул. Космонавтов)	ремонт	2025	2025	0,6	-	-	7 223,1	-	-	-
6.	г. Шадринск, дорога и тротуар по ул. Батуринская (от ул. Кирова до ул. Родниковая)	ремонт	2023	2023	2,1	36 800,0	-	-	-	-	-
7.	г. Шадринск, дорога и тротуар по ул. Гагарина (от ул. Михайловская до ул. Свердлова)	ремонт	2023	2023	1,8	23 456,0	-	-	-	-	-
8.	г. Шадринск, дорога и тротуар по ул. Архангель-ского (от ул. Гагарина до ул. Свердловский тракт)	ремонт	2023	2023	1,4	32 700,0	-	-	-	-	-
9.	г. Шадринск, ул. Автомоби-листов на участке от поворота на Бизнес-нефть до ул. Гоголя	ремонт	2023	2023	0,5	6 900,0	-	-	-	-	-
10.	г. Шадринск, тротуар по ул. Свердлова (от ул. Комсо-мольская до ул. Володар-ского, четная сторона)	ремонт	2023	2023		2 800,0	-	-	-	-	-
11.	г. Шадринск, тротуар по ул. Михайловская (от ул. Спартака до ул. Первомайская)	ремонт	2023	2023		19 520,0	-	-	-	-	-
12.	г. Шадринск, ул. Мальцевский тракт	ремонт	2023	2023		7 200,0	-	-	-	-	-
13.	г. Шадринск, ул. Победы от ул. Районная до ул. Безымянная	ремонт	2027	2027	0,6	-	-	-	-	9 046,0	-
14.	г. Шадринск, ул. Энергетиков от ул. Омская до ул. 3-я Энергетиков	ремонт	2024	2024	0,7	-	9 997,0	-	-	-	-
15.	г. Шадринск, ул. 3-я Энергетиков от ул. Энергетиков до ул. Кирпичная	ремонт	2026	2026	0,2	-	-	-	3 818,0	-	-
16.	г. Шадринск, тротуар по ул. Кирпичная от ул. 3-я Энергетиков до ул. Бакальская	ремонт	2024	2024	0,2	-	2 836,0	-	-	-	-
17.	г. Шадринск, ул. Шумилова от ул. Первомайская до границы города Шадринска	ремонт	2024	2024	1,4	-	7 837,1	-	-	-	-
18.	г. Шадринск, ул. Советская от ул. Гагарина до ул. Карла Либкнехта	ремонт	2024	2024	0,3	-	3 833,0	-	-	-	-
19.	г. Шадринск, ул. Ленина от ул. Спартака до ул. С.Разина	ремонт	2026	2026	1,9	-	-	-	30 468,0	-	-
20.	г. Шадринск, ул. Автомобилистов от ул. Мальцевский тракт до кольцевой развязки Екатеринбург - Шадринск - Курган	ремонт	2026	2026	4,6	-	-	-	74 295,0	-	-
21.	г. Шадринск, ул. Пугачева от ул. Первомайская до пер. Дачный	ремонт	2025	2025	1,4	-	11 403,8	18 033,000	-	-	-
22.	г. Шадринск, ул. Луговая от ул. Первомайская до дамбы	ремонт	2025	2025	1,3	-	-	13 492,1	-	-	-
23.	г. Шадринск, ул. Омская от ул. Омская до ул. Энергетиков	ремонт	2025	2025	0,8	-	8 738,9	11 500,000	-	-	-
24.	г. Шадринск, ул. Бакальская от ул. Кирпичная до ул. Урожайная	ремонт	2026	2026	0,6	-	-	-	7 559,0	-	-
25.	г. Шадринск, ул. Безымянная от ул. Мира до ул. Победы	ремонт	2025	2025	0,5	-	-	7 053,000	-	-	-
26.	г. Шадринск, ул. Некрасова от ул. Южная до ул. Куйбышева	ремонт	2027	2027	0,6	-	-	-	-	17 970,0	-
27.	г. Шадринск, ул. Мальцевский тракт от ул. Автомобилистов до границы города	ремонт	2025	2025	4,1	-	-	62 252,000	-	-	-
28.	г. Шадринск, тротуар по ул. Карла Либкнехта от ул. Ефремова до ул. Карла Маркса	ремонт	2025	2025	1,5	-	13 256,9	19 788,000	-	-	-
29.	г. Шадринск, ул. Ломоносова от ул. Победы до ул. Кооперативная	ремонт	2026	2026	1,8	-	-	-	27 790,0	-	-
30.	г. Шадринск, ул. Пролетарская от ул. Щеткина до ул. Новая	ремонт	2026	2026	2,5	-	-	-	33 613,000	-	-
31.	г. Шадринск, ул. Октябрьская от ул. Орджоникидзе до ул. Восточная	ремонт	2025	2026	3,4	-	-	61 300,0	22 215,1	-	-
32.	г. Шадринск, ул. Советская от ул. Красноармейская до ул. Восточная	ремонт	2026	2026	2,3	-	-	-	37 364,000	-	-
33.	г. Шадринск, тротуар по ул. С. Разина от ул. Ефремова до ул. Пионерская	ремонт	2026	2026	1,5	-	-	-	19 788,000	-	-
34.	г. Шадринск, ул. 4 Уральского полка от ул. Ефремова до ул. Кондюрина	ремонт	2027	2027	1,6	-	-	-	-	23 827,0	-
35.	г. Шадринск, ул. Комсомольская от ул. Свердлова до Воскресенского кладбища	ремонт	2027	2027	0,6	-	-	-	-	9 552,0	-
36.	г. Шадринск, ул. Луначарско-го от АЗС до ул. Кондюрина	ремонт	2027	2027	1,3	-	-	-	-	19 963,0	-
	Содержание автомобильных дорог местного значения	содержа-ние	2023	2027	8 219,4	917 512,9	919 629,7	922 329,3	925 389,9	929 002,0	931 789,0
	Итого					1 158 959,2	1 028 549,4	1 132 970,5	1 182 300,0	1 009 360,0	931 789,0
Всего по Плану дорожной деятельности Курганской области						7 671 477,9	9 207 378,2	6 741 513,7	5 172 532,0	3 895 501,6	4 341 304,1
из них:
автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственные сооружения на них						5 418 763,5	7 112 452,0	5 585 055,1	3 340 392,5	2 304 424,0	2 841 484,5
строительство, реконструкция						142 853,4	-	93 181,9	30 000,0	-	-
капитальный ремонт						207 707,1	662 994,3	38 785,4	320 000,0	-	-
ремонт						4 118 203,0	5 469 457,7	4 453 087,8	1 960 392,5	1 244 424,0	1 749 684,5
содержание					7 694,2	950 000,0	980 000,0	1 000 000,0	1 030 000,0	1 060 000,0	1 091 800,0
автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них						2 252 714,4	2 068 046,5	1 132 970,5	1 756 631,4	1 514 410,5	1 499 819,6
строительство, реконструкция						74 280,3	51 017,0	10 000,0	505 050,5	505 050,5	568 030,6
капитальный ремонт						190 575,8	108 973,9	-	-	-	-
ремонт						1 070 345,4	988 425,9	200 641,2	326 191,0	80 358,0	-
содержание					8 219,4	917 512,9	919 629,7	922 329,3	925 389,9	929 002,0	931 789,0

».