ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ / ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________ / г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства / Курганской области от 17 ноября 2022 года № 345

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего исполнительного органа Курганской области Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 17 ноября 2022 года № 345 «Об утверждении показателей развития дорожного хозяйства и Плана дорожной деятельности Курганской области на 2023 - 2028 годы» следующее изменение:
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области.
Губернатор / Курганской области		В.М. Шумков

Саблукова Ирина Николаевна
(3522) 49-89-01
Приложение к постановлению / Правительства Курганской области / от ____________ 2025 года № _____ / «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области / от 17 ноября 2022 года № 345» / «Приложение 2 к постановлению / Правительства Курганской области / от 17 ноября 2022 года № 345 / «Об утверждении показателей развития дорожного хозяйства и Плана дорожной деятельности Курганской области на 2023 - 2028 годы»

План дорожной деятельности Курганской области на 2023 - 2028 годы

№ п/п	Наименование / объекта/ / мероприятия	Вид / работ	Сроки производства работ (года)		Протяженность участка работ, км/пог.м	Стоимость работ по годам, тыс. рублей
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
			начало	окон-чание
Мероприятия в рамках государственной программы Курганской области «Развитие автомобильных дорог», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2023 года № 455 «О государственной программе Курганской области «Развитие автомобильных дорог»
Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» (2023-2024 годы), / национального проекта «Инфраструктура для жизни» (2025-2028 годы)
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Курганская область)»
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области
1.	«Шадринск - Миасское» - Красная Звезда - Ельничная на участке «Понькино - Красная Звезда» в Шадринском районе	рекон-струкция	2023	2023	-	142 853,4	-	-	-	-	-
2.	Шадринск - Миасское / (км 59+000 - км 95+640)	ремонт	2023	2024	36,6	100 902,4	27 653,8	-	-	-	-
3.	«Иртыш» - Песчанотаволжанское - «Шадринск - Миасское» / (км 54+000 - км 105+216)	ремонт	2023	2024	51,2	547 180,5	23 777,3	-	-	-	-
4.	«Иртыш» - Падеринское - / Борки - Бузан / (км 0+000 - км 20+558)	ремонт	2023	2025	20,8	284 462,7	2 834,1	1 179,3	-	-	-
5.	Подъезд к санаторию / «Сосновая Роща» / (км 0+000 - км 3+000)	ремонт	2023	2023	3,3	25 021,4	-	-	-	-	-
6.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Чаши - Бралгина / (км 0+000 - км 34+109)	ремонт	2023	2024	33,6	405 821,1	2 001,9	-	-	-	-
7.	Курган - Звериноголовское / (до границы Казахстана) / (км 119+800 - км 132+850)	ремонт	2023	2023	13,1	171 541,3	-	-	-	-	-
8.	Варгаши - Мостовское - Крутихинское / (км 0+000 - км 45+300)	ремонт	2023	2024	45,0	539 193,1	93 599,6	-	-	-	-
9.	Подъезд к Ровная / (км 0+000 - км 9+110)	ремонт	2023	2023	9,2	144 193,1	-	-	-	-	-
10.	«Подъезд к Тюмень» - Першино - Ягодная - Бралгина / (км 24+400 - км 30+467)	ремонт	2023	2024	6,0	93 135,2	55,5	-	-	-	-
11.	«Подъезд к Тюмень» - Першино - Ягодная - Бралгина / (км 0+000 - км 9+000; / км 14+082 - км 24+000)	ремонт	2023	2023	19,3	257 445,9	-	-	-	-	-
12.	Подъезд к Кетово / (км 0+000 - км 0+700)	ремонт	2022	2023	0,7	6 637,0	-	-	-	-	-
13.	Подъезд к Петухово / (км 0+000 - 1+446)	ремонт	2022	2023	1,4	16 734,5	-	-	-	-	-
14.	Подъезд к Частоозерье / (км 0+000 - 3+586)	ремонт	2022	2023	3,5	48 184,7	-	-	-	-	-
15.	Катайск - Шутино - Лесни-ковка (Подъезд к г. Катайск) / (км 0+000 - км 2+054)	ремонт	2022	2023	2,0	37 138,8	-	-	-	-	-
16.	Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области (водопропускная труба на км 12+555, участок дороги)	капиталь- ный ремонт	2023	2024	2,8	34 851,9	69 936,5	-	-	-	-
17.	Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области (км 66+000 - 67+000)	капиталь- ный ремонт	2024	2024	1,0	-	58 572,3	-	-	-	-
18.	Курган - Садовое - Утятское / (км 18+950 - км 41+438)	ремонт	2022	2023	22,4	299 216,3	-	-	-	-	-
19.	Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана / (км 8+172 - км 17+000)	ремонт	2022	2024	8,8	5 441,6	7 863,0	-	-	-	-
20.	Малышево - Альменево / (км 0+000 - км 12+000)	капиталь- ный ремонт	2024	2024	12,3	-	547 734,5	-	-	-	-
21.	«Курган - Куртамыш - / Целинное» - ст. Введенское / (км 0+000 - км 12+822)	ремонт	2023	2024	12,8	55 146,1	229 859,3	-	-	-	-
22.	«Иртыш» - Юргамыш - Куртамыш (км 9+097 - км 35+097)	ремонт	2024	2024	26,0	-	437 677,2	-	-	-	-
23.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Падерино - граница Свердловской области на участке / км 0+000 - км 41+056, 1 пусковой комплекс / (км 0+000 - км 20+000)	ремонт	2024	2024	20,0	-	505 876,9	-	-	-	-
24.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Падерино - граница Свердловской области на участке / км 0+000 - км 41+056, 2 пусковой комплекс / (км 20+000 - км 41+056)	ремонт	2024	2024	21,1	-	542 935,3	-	-	-	-
25.	«Иртыш» - Шумиха - / Усть-Уйское - граница Казахстана / (км 0+000 - км 5+079)	ремонт	2023	2024	5,1	56 904,3	66 744,2	-	-	-	-
26.	Целинное - Кислянка - Патранино - граница Челябинской области / (км 0+000 - 31+400)	ремонт	2024	2024	31,4	-	610 604,5	-	-	-	-
27.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Кособродск - Твердыш / (км 0+000 - км 12+800)	ремонт	2025	2026	12,8	-	-	123 315,8	109 326,5	-	-
28.	Арсеновка - Давыдовка - Александровка / (км 0+000 - 30+700)	ремонт	2024	2024	30,7	-	456 116,4	-	-	-	-
29.	Катайск - Верхняя Теча (через перекресток Скилягино) / (км 0+000 - км 20+000)	ремонт	2024	2024	20,0	-	223 355,4	-	-	-	-
30.	Катайск - Верхняя Теча (через перекресток Скилягино) / (км 20+000 - км 46+800)	ремонт	2024	2025	26,8	-	302 508,6	43 382,7	-	-	-
31.	Боровское - Зюзино - / Лихачи - Борки на участке Зюзино - Бузан / (км 11+200 - км 16+200)	ремонт	2024	2024	5,4	-	144 858,3	-	-	-	-
32.	Белозерское - Пьянково / (км 0+000 - км 12+600)	ремонт	2023	2024	12,5	37 018,8	229 904,6	-	-	-	-
33.	«Подъезд к г. Тюмень» - Скаты - Ордина / (км 0+000 - км 15+283)	ремонт	2023	2024	15,3	57 164,0	194 818,2	-	-	-	-
34.	Шумиха - Трусилово до границы города / (км 0+000 - км 5+250)	ремонт	2024	2024	5,2	-	127 023,2	-	-	-	-
35.	Шумиха - Карандашово до границы города / (км 0+000 - км 4+530)	ремонт	2024	2024	4,5	-	94 574,5	-	-	-	-
36.	Шумиха - Мичуринец до границы города / (км 0+000 - км 1+371)	ремонт	2024	2024	1,3	-	35 653,6	-	-	-	-
37.	Каргаполье - ст. Каргаполье / (км 0+000 - км 19+379)	ремонт	2024	2024	19,3	-	304 004,8	-	-	-	-
38.	Подъезд к Санаторная / (км 0+000 - км 2+300)	ремонт	2023	2024	2,3	5 212,4	37 147,4	-	-	-	-
39.	«Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана» - Козлово / (через Каширино) / (км 0+000 - км 10+645)	ремонт	2025	2025	10,7	-	-	196 039,0	-	-	-
40.	«Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана» - Лесной / (км 0+000 - км 6+500)	ремонт	2024	2024	6,5	-	161 760,0	-	-	-	-
41.	Подъезд к Снежная / (км 0+000 - км 1+100)	ремонт	2024	2024	1,1	-	29 041,2	-	-	-	-
42.	Подъезд к Северное / (км 0+000 - км 5+321)	ремонт	2024	2024	4,2	-	104 261,0	-	-	-	-
43.	Подъезд к ст. Иковка / (км 0+000 - км 4+500)	ремонт	2024	2024	4,5	-	77 437,4	-	-	-	-
44.	Подъезд к Макушино / (км 0+000 - км 1+000)	ремонт	2023	2024	1,0	12 729,7	10 486,9	-	-	-	-
45.	Подъезд к Макушино / (км 1+000 - км 3+470)	ремонт	2025	2025	2,4	-	-	106 783,5	-	-	-
46.	Альменево - Рыбное	ремонт	2025	2025	0,5	-	-	7 547,2	-	-	-
47.	«Белозерское - Пьянково» - Светлый Дол - Скаты / (км 0+000 - км 0+820)	ремонт	2023	2024	3,8	65 327,4	2 587,0	-	-	-	-
48.	Подъезд к Варгаши / (км 0+000 - км 1+230)	ремонт	2023	2023	1,2	12 946,5	-	-	-	-	-
49.	Мишкино - Кирово / (км 0+000 - км 27+200)	ремонт	2026	2027	28,7	-	-	-	224 728,1	129 811,2	-
50.	«Петухово - Частоозерье» - Куророт «Озеро Медвежье» - Жидки	ремонт	2025	2025	6,5	-	-	96 237,4	-	-	-
51.	Сафакулево - Сарт-Абдрашево - Преображенка (от с. Мартыновка до поворота на с. Камышное)	ремонт	2025	2025	17,5	-	-	477 721,9	-	-	-
52.	«Иртыш» - Юргамыш - Куртамыш	ремонт	2026	2027	23,0	-	-	-	363 179,7	150 000,0	-
53.	Петухово - Теплодубровное - Поддувальная - / граница Казахстана / (км 0+000 - км 28+300)	ремонт	2028	2028	28,3	-	-	-	-	-	513 000,0
54.	«Подъезд к г. Тюмень» - Белый Яр - Передергина / (км 0+000 - км 12+800)	ремонт	2027	2027	12,8	-	-	-	-	181 492,5	-
55.	Варгаши - Дубровное - Строево - Дундино (км 0+000 - км 25+000)	ремонт	2025	2025	25,1	-	-	481 169,1	-	-	-
56.	Ялым - Гладковское - Ершовка	ремонт	2025	2026	30,6	-	-	337 105,8	287 397,3	-	-
57.	Раскатиха - Обухово	ремонт	2025	2025	15,2	-	-	273 674,8	-	-	-
58.	Далматово - Крестовка	ремонт	2026	2026	2,3	-	-	-	65 988,3	-	-
59.	Шадринск - Агапино	ремонт	2025	2025	1,7	-	-	41 786,6	-	-	-
60.	«Иртыш» - Колташево - Кривина (до Колташево) / (км 0+000 - км 4+430)	ремонт	2024	2024	4,5	-	75 975,1	-	-	-	-
61.	Шадринск - Дрянново - Кривское	ремонт	2025	2026	17,0	-	-	179 842,5	300 726,0	-	-
62.	Подъезд к Мальцево	ремонт	2025	2025	0,6	-	-	19 787,3	-	-	-
63.	Подъезд к Байдары	ремонт	2026	2026	2,8	-	-	-	78 290,1	-	-
64.	Хлупово - Александровка - Туманова	ремонт	2026	2026	24,7	-	-	-	726 629,8	-	-
65.	Лебяжье - Лопатки - Клюквенное	ремонт	2026	2026	3,3	-	-	-	73 465,6	-	-
66.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Тагильское - Дачный	ремонт	2025	2026	9,2	-	-	180 000,0	104 108,2	-	-
67.	Подъезд к Глядянское	ремонт	2024	2024	0,4	-	5 048,1	-	-	-	-
68.	Подъезд к санаторию «Сосновая Роща»	ремонт	2026	2026	21,5	-	-	-	93 183,4	-	-
69.	Куртамыш - Костылево - Черноборье	ремонт	2025	2026	18,0	-	-	22 000,0	497 077,3	-	-
70.	Белозерское - Кирпичный завод	ремонт	2028	2028	2,9	-	-	-	-	-	59 120,0
71.	Лебяжье - Белянино	ремонт	2026	2026	15,2	-	-	-	140 000,0	-	-
72.	«Подъезд к г. Тюмень» - Нижнетобольное - Охотино	ремонт	2025	2025	1,0	-	-	14 670,8	-	-	-
73.	Подъезд к Куликово	ремонт	2025	2025	1,0	-	-	14 965,7	-	-	-
74.	«Иртыш» - Пичугино - Барашково - Камышное км 0+000 - км 23+243	ремонт	2027	2027	23,2	-	-	-	-	627 561,0	-
75.	«Иртыш» - Сычево - Пименовка - «Курган - Куртамыш - Целинное»	ремонт	2027	2027	17,3	-	-	-	-	370 950,0	-
76.	Куртамыш - Узково - Белоногово - Косулино км 0+000 - км 11+600	ремонт	2027	2027	11,6	-	-	-	-	313 200,0	-
77.	«Макушино - Частоозерье - Бердюжье» (Обход Казахстана) - Долгие	ремонт	2026	2026	1,5	-	-	-	44 850,0	-	-
	Итого					3 462 404,1	5 844 287,6	2 617 209,4	3 108 950,3	1 773 014,7	572 120,0
Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципальных и городских округов Курганской области
1.	г. Курган, ул. Глинки от ул. Белинского до ул. Арбинская	ремонт	2023	2023	0,4	4 726,7	-	-	-	-	-
2.	г. Курган, ул. Белинского от проспекта Конституции до ул. Глинки	ремонт	2023	2023	0,5	7 614,3	-	-	-	-	-
3.	г. Курган, ул. Гвардейская от ул. Ушакова до ул. Панфилова	ремонт	2023	2023	0,6	8 125,1	-	-	-	-	-
4.	г. Курган, ул. Циолковского	ремонт	2023	2023	0,9	12 285,0	-	-	-	-	-
5.	г. Курган, ул. Достоевского	ремонт	2023	2023	0,6	21 176,7	-	-	-	-	-
6.	г. Курган, ул. Панфилова от ул. Гвардейская до ул. Ястржембского	ремонт	2023	2023	2,0	9 633,7	-	-	-	-	-
7.	г. Курган, ул. Ипподромная от ул. Савельевский переезд до ул. Коли Мяготина	ремонт	2023	2023	0,1	4 929,8	-	-	-	-	-
8.	г. Курган, ул. М.Горького от ул. Пролетарская до ул. Аргентовского, исключая перекресток с ул. Савельева	ремонт	2023	2023	0,8	22 819,0	-	-	-	-	-
9.	г. Курган, ул. Криволапова от ул. Пушкина до дома № 13 по ул. Криволапова	ремонт	2023	2023	0,6	18 447,8	-	-	-	-	-
10.	г. Курган, ул. Пирогова от ул. Карбышева до ул. Тимирязева	ремонт	2023	2023	0,6	6 517,7	-	-	-	-	-
11.	г. Курган, ул. Пушкина от ул. Свердлова до ул. Р. Зорге	ремонт	2023	2023	0,4	14 105,9	-	-	-	-	-
12.	г. Курган, ул. Сибирская от ул. Новая до ул. Центральная / (мкр. Глинки)	ремонт	2023	2023	0,5	14 056,6	-	-	-	-	-
13.	г. Курган, ул. С.Тюленина от ул. Комиссаров до ул. Ястржембского, исключая перекресток с ул. Луначарского	ремонт	2023	2023	0,4	3 311,5	-	-	-	-	-
14.	г. Курган, ул. Сухэ-Батора на участке от ул. К. Мяготина до ул. Свердлова	ремонт	2023	2023	0,4	10 181,9	-	-	-	-	-
15.	г. Курган, ул. Чехова от ул. Электровозная до пер. Западный	ремонт	2023	2023	0,4	11 889,1	-	-	-	-	-
16.	г. Курган, ул. Ушакова от ул. Гвардейская до ул. Партизанская	ремонт	2023	2023	0,1	2 337,1	-	-	-	-	-
17.	г. Курган, переулок Западный от ул. Чехова до ул. Партизанская; ул. Партизанская от переулка Западный до ул. Ушакова	ремонт	2023	2023	0,5	7 170,2	-	-	-	-	-
18.	г. Курган, ул. Суховарова от ул. Мостостроителей до дома № 35 по ул. Суховарова	ремонт	2023	2023	0,9	15 890,3	-	-	-	-	-
19.	Автомобильная дорога в п. Смолино от ш. им. Героя России Тюнина А.В. до ул. Р.Люксембург, ул. Р.Люксембург до стр. № 19, автомобильная дорога от ул. Р. Люксембург до стр. № 14 по ул. Серафимовича	ремонт	2023	2023	2,0	30 696,2	-	-	-	-	-
20.	г. Курган, ул. Крутикова от ул. Щорса до бул. Мира	ремонт	2023	2023	0,7	15 212,9	-	-	-	-	-
21.	г. Курган, ул. Бурова-Петрова от автомобильной дороги в пос. Смолино до ул. Куйбышева, исключая участок от ПК 13+21 до ПК 15+41	ремонт	2023	2023	1,9	107 325,0	-	-	-	-	-
22.	г. Курган, ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до ул. Гоголя.	ремонт	2023	2023	0,7	26 876,0	-	-	-	-	-
23.	г. Курган, ул. Климова на участке от ул. Комсомольская до ул. Ленина, на участке от ул. Ленина до ул. Сибирская; / ул. Сибирская от ул. Климова до ул. Савельева	ремонт	2023	2023	1,0	29 978,8	-	-	-	-	-
24.	г. Курган, ул. Пушкина на участке от ул. Криволапова до ул. Карельцева; / ул. Карельцева от ул. Пушкина до ул. Гоголя; / ул. Гоголя от ул. Карельцева до ул. Красина	ремонт	2023	2023	1,0	22 141,6	-	-	-	-	-
25.	г. Курган, ул. Блюхера	ремонт	2023	2023	0,7	17 225,6	-	-	-	-	-
26.	г. Курган, шоссе имени Героя России Тюнина А.В. От ПК 29+65 до ПК 64+40 (исключая участок от ПК 59+89 до ПК 62+09)	ремонт	2023	2023	3,2	90 920,3	-	-	-	-	-
27.	г. Курган, ул. Бурова-Петрова от ул. Некрасова до ул. Гоголя, исключая участок от ПК 1+89 до ПК 4+26	ремонт	2023	2023	0,5	25 875,7	-	-	-	-	-
28.	г. Курган, ул. К. Мяготина от ул. Невежина до ул. Ипподромная, исключая перекресток с ул. Пролетарская	ремонт	2023	2024	4,0	61 015,5	154 796,2	-	-	-	-
29.	г. Курган, ул. Томина от ул. Куйбышева до ул. Климова	ремонт	2023	2023	0,2	4 083,8	-	-	-	-	-
30.	г. Курган, ул. М.Горького от ул. Блюхера до ул. Односторонка	ремонт	2023	2023	0,3	6 643,2	-	-	-	-	-
31.	г. Курган, ул. Галкинский переезд	ремонт	2024	2024	0,8	-	29 445,7	-	-	-	-
32.	г. Курган, ул. Юргамышская до садов «Радуга»	ремонт	2024	2024	3,2	-	56 189,4	-	-	-	-
33.	г. Курган, ул. Юргамышская	ремонт	2024	2024	1,7	-	31 390,0	-	-	-	-
34.	г. Курган, ул. Кирова от ул. Куйбышева до моста по ул. Кирова	ремонт	2024	2024	0,3	-	12 593,0	-	-	-	-
35.	г. Курган, ул. Новая от ул. М.Горького до ул. Куйбышева	ремонт	2024	2024	0,3	-	6 275,6	-	-	-	-
36.	г. Курган, ул. Урицкого на участке от ул. Савельева до стр. № 46а по ул. Аргентовского (исключая перекресток с ул. Кравченко)	ремонт	2024	2024	0,4	-	8 801,2	-	-	-	-
37.	г. Курган, Подъездная дорога к мкр-ну Тополя до разворотного кольца	ремонт	2024	2024	0,5	-	19 477,9	-	-	-	-
38.	г. Курган, пр. Машино-строителей от путепровода на ул. Пролетарская до ул. Некрасова	ремонт	2024	2024	0,3	-	7 852,5	-	-	-	-
39.	г. Курган, ул. Орлова от ул. Куйбышева до ул. Сибирская	ремонт	2024	2024	0,3	-	1 084,7	-	-	-	-
40.	г. Курган, ул. Савельева на участке от ул. М.Горького до ул. Сибирская (исключая перекрестки с ул. Советская и ул. Куйбышева)	ремонт	2024	2024	0,5	-	23 583,9	-	-	-	-
41.	г. Курган, ул. Савельева от ул. К.Мяготина до ул. М.Горького	ремонт	2024	2024	0,7	-	38 824,8	-	-	-	-
42.	г. Курган, ул. Красина от ул. Куйбышева до ул. Гоголя	ремонт	2024	2024	0,7	-	32 322,0	-	-	-	-
43.	г. Курган, ул. Томина от ул. К.Мяготина до дома № 110 по ул. Томина	ремонт	2024	2024	0,2	-	6 248,9	-	-	-	-
44.	г. Курган, ул. Пушкина от ул. Кирова до ул. Томина	ремонт	2024	2024	0,2	-	9 129,0	-	-	-	-
45.	г. Курган, ул. К.Маркса от ул. Пролетарская до ул. Володарского	ремонт	2024	2024	0,8	-	33 215,1	-	-	-	-
46.	г. Курган, ул. Советская от ул. Кравченко до ул. Бурова-Петрова	ремонт	2024	2024	0,2	-	18 544,8	-	-	-	-
47.	г. Курган, ул. Омская от ул. Шевелевская до стр.1А на пр.Машиностроителей	ремонт	2024	2024	1,9	-	24 812,7	-	-	-	-
	Итого					633 213,0	514 587,4	-	-	-	-
Искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, / местного значения Курганской области
1.	Путепровод на км 3+810 автомобильной дороги Лебяжье - Лопатки - Клюквенное	ремонт	2024	2024	72,8	-	150 481,5	-	-	-	-
2.	Мост через р. Исеть на км 2+000 автомобильной дороги Катайск - Верхняя Теча	ремонт	2023	2024	166,7	81 464,7	9 395,3	-	-	-	-
3.	Мост через р. Исеть на км 2+090 автомобильной дороги Далматово - Уксянское	ремонт	2024	2025	298,0	-	46 718,5	117 985,6	-	-	-
4.	Мост через р. Теча на км 4+370 автомобильной дороги Далматово - Уксянское	ремонт	2025	2025	151,6	-	-	73 561,7	-	-	-
5.	Мост через р. Кизак на км 82+477 автомобильной дороги Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области	ремонт	2022	2023	38,5	5 786,4	-	-	-	-	-
6.	Мост через р. Камышевка на км 86 автомобильной дороги Шадринск - Ялуторовск	ремонт	2023	2023	30,0	30 029,9	-	-	-	-	-
7.	Мост через р. Алабуга на км 13+890 автомобильной дороги Звериноголовское - Отряд Алабуга - Зубаревка	ремонт	2025	2025	49,3	-	-	57 463,7	-	-	-
8.	Мост через р. Крутишка на км 74+792 автомобильой дороги Варгаши - Мостовское - Крутихинское	ремонт	2025	2025	23,1	-	-	28 827,9	-	-	-
9.	Мост на км 12+360 автомобильной дороги Круглое - Красногорка	ремонт	2025	2025	12,6	-	-	20 666,6	-	-	-
10.	Мост через ручей на км 18+130 автомобильной дороги «Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Осиновское - Черемисское	Капитальный ремонт	2027	2027	16,0	-	-	-	-	18 000,0	-
11.	Мост через р. Падун на км 11+690 автомобильной дороги Шмаково - Вятка	Капитальный ремонт	2027	2027	16,1	-	-	-	-	20 785,4	-
12.	Мост через р. Юргамыш на км 6+190 автомобильной дороги «Иртыш» - Введенское - Речкалово	ремонт	2027	2027	30,8	-	-	-	-	35 231,5	-
13.	Мост через р. Чумляк км 12+000 автомобильной дороги Сафакулево - Сулейманово - Бакаево	ремонт	2025	2025	18,3	-	-	33 060,4	-	-	-
14.	Мост через р. Ермачиха на км 9+300 автомобильной дороги Ичкино - Неонилинское - «Екатеринбург - Шадринск - Курган»	ремонт	2027	2027	12,8	-	-	-	-	26 231,5	-
15.	Мост через р. Каменка на км 11+150 автомобильной дороги «Иртыш» - Песчанотаволжанское - «Шадринск - Миасское»	ремонт	2027	2027	12,2	-	-	-	-	26 531,5	-
16.	Мост через р. Ичкина на км 42+296 автомобильной дороги Шадринск - Ялуторовск	ремонт	2027	2027	77,0	-	-	-	-	88 413,7	-
17.	Мост через р. Юргамыш на км 46+277 автомобильной дороги Курган - Куртамыш - Целинное	ремонт	2028	2028	42,9	-	-	-	-	-	69 331,5
18.	Мост через р. Куртамыш на км 91+050 автомобильной дороги Курган - Куртамыш - Целинное	ремонт	2027	2027	55,0	-	-	-	-	71 500,0	-
19.	Мост через р. Юргамыш на км 8+834 автомобильной дороги «Иртыш» - / Юргамыш - Куртамыш» - Горохово - Ждановка	ремонт	2026	2026	39,2	-	-	-	35 331,6	-	-
20.	Мост через лог на км 9+020 автомобильной дороги «Иртыш» - Юргамыш - Куртамыш» - Горохово - Ждановка	ремонт	2026	2026	12,3	-	-	-	21 987,9	-	-
21.	Мост через лог Березовский на км 73+913 автомобильной дороги Курган - Звериноголовское (до границы Казахстана)	ремонт	2027	2027	29,4	-	-	-	-	44 590,0	-
22.	Мост через р. Окуневка на км 26+000 автомобильной дороги Юргамыш - Малое Белое - Кислянское - Токарева - Фадюшино	ремонт	2027	2027	15,6	-	-	-	-	29 700,0	-
23.	Мост через р. Исеть на км 5 автомобильной дороги «Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Марай - Зырянка - Окатова	ремонт	2025	2025	136,9	-	-	83 663,6	-	-	-
24.	г. Курган, путепровод через железнодорожные пути по ул. Галкинский переезд и автомобильная дорога по ул. Мостостроителей	Реконст / рукция	2026	2028	3,2	-	-	-	505 050,5	505 050,5	568 030,6
25.	г. Курган, путепровод через железнодорожные пути «Курган - Екатеринбург»	ремонт	2022	2023	331,8	99 598,4	-	-	-	-	-
26.	г. Курган, мост через р. Тобол по ул. Кирова	Капитальный ремонт	2022	2023	125,2	30 008,5	-	-	-	-	-
27.	г. Курган, мост через р. Тобол по ул. Бурова - Петрова	Капитальный ремонт	2022	2023	144,3	85 992,7	-	-	-	-	-
28.	г. Курган, путепровод по ул. Бурова - Петрова (через железнодорожные пути «Курган - Петропавловск»)	ремонт	2023	2024	222,3	24 327,7	103 702,8	-	-	-	-
29.	г. Курган, путепровод по ул. Бурова-Петрова / (на ст. Заводская)	ремонт	2024	2024	279,4	41 656,3	153 605,3	-	-	-	-
30.	г. Курган, мост в п. Тополя	ремонт	2023	2024	38,2	34 729,5	3 185,5	-	-	-	-
31.	г. Курган, мост через р. Черная по проспекту Маршала Голикова	ремонт	2023	2024	70,8	69 654,5	86 591,6	-	-	-	-
32.	г. Курган, мост через р. Черная по ул. Карбышева	ремонт	2024	2024	33,0	-	38 820,6	-	-	-	-
33.	г. Шадринск, мост через р. Канаш по ул. Первомайской	Капитальный ремонт	2023	2024	42,0	38 857,3	33 386,8	-	-	-	-
34.	г. Шадринск, путепровод по ул. Щеткина	Капитальный ремонт	2022	2023	149,6	31 632,3	-	-	-	-	-
35.	г. Шадринск, мост через р. Канаш по ул. Щеткина	Капитальный ремонт	2022	2023	37,2	4 085,0	-	-	-	-	-
	Итого					577 823,2	625 887,9	415 229,5	562 370,0	866 034,1	637 362,1
	в том числе:
	на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения					117 281,0	206 595,3	415 229,5	57 319,5	360 983,6	69 331,5
	на автомобильных дорогах местного значения					460 542,2	419 292,6	-	505 050,5	505 050,5	568 030,6
Всего по региональному проекту						4 673 440,3	6 984 762,9	3 032 438,9	3 671 320,3	2 639 048,8	1 209 482,1
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курганская область)»
Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения Курганской области / с устройством автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств
1.	«Курган - Звериноголовское» / (до границы Казахстана) / (км 128 - км 150)		2023	2023		84 841,8	-	-	-	-	-
2.	Шадринск - Миасское / (км 75 - км 210)		2023	2023		87 158,2	-	-	-	-	-
3.	Шадринск - Ялуторовск / (км 86+700)		2022	2023		855,2	-	-	-	-	-
4.	Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана (км 91+500)		2024	2025		-	-	111 554,2	-	-	-
5.	«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - Падерино - граница Свердловской области (км 0+850)		2024	2025		-	-	102 526,6	-	-	-
6.	Целинное - Кислянка - Патранино - граница Челябинской области / (км 34+150)		2024	2025		-	-	104 096,5	-	-	-
7.	Сафакулево - Сарт-Абдрашево - Преображенка		2025	2026		-	-	-	105 000,0	-	-
8.	Курган - Куртамыш - Целинное (с. Шмаково)		2025	2026		-	-	-	105 000,0	-	-
9.	«Подъезд к Тюмень» - Першино - Ягодная - Бралгина (с. Першино)		2025	2026		-	-	-	110 000,0	-	-
	Итого					172 855,2	-	318 177,3	320 000,0	-	-
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением / в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек
1.	Реализация локального проекта					-	26 879,7	23 511,6	75 583,7	76 743,8	-
	Итого					-	26 879,7	23 511,6	75 583,7	76 743,8	-
Всего по региональному проекту						172 855,2	26 879,7	341 688,9	395 583,7	76 743,8	-
Всего по национальному проекту						4 846 295,5	7 011 642,6	3 374 127,8	4 066 904,0	2 715 792,6	1 209 482,1
Мероприятия в рамках федерального проекта / «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
1.	Шадринск - Миасское / (км 59+000 - км 95+640)	ремонт	2022	2023	36,7	501 995,1	-	-	-	-	-
2.	«Подъезд к г. Тюмень» - / Боровское - Мостовское / (км 0+000 - км 12+000)	ремонт	2023	2023	12,0	163 183,8	-	-	-	-	-
3.	«Подъезд к г. Тюмень» - Скаты - Ордина (км 0+000 - км 15+283)	ремонт	2023	2023		51 044,3	-	-	-	-	-
	Итого				48,7	716 223,2	-	-	-	-	-
Мероприятия, реализуемые вне национального и федерального проектов
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области / и искусственные сооружения на них (далее - автомобильные дороги)
1.	«Шадринск - Миасское» - Красная Звезда - Ельничная на участке «Понькино - Красная Звезда»	реконструкция	2025	2026	7,183	-	-	93 181,9	228 071,9	-	-
	Итого					-	-	93 181,9	228 071,9	-	-
Мероприятия в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», / утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2023 года № 451 / «О государственной программе Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»
1.	Капитальный ремонт восточной объездной автомобильной дороги в р.п. Мишкино на участке от федеральной автомобиль-ной дороги Р-254 «Иртыш» до ул. Пушкина	Капитальный ремонт	2024	2024	2,6	-	75 587,1	-	-	-	-
	Итого					-	75 587,1	-	-	-	-
Всего по Плану дорожной деятельности Курганской области						5 562 518,7	7 087 229,7	3 467 309,7	4 294 975,9	2 715 792,6	1 209 482,1

».