ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ / ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________ / г. Курган

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), в целях привлечения инвестиций в экономику Курганской области, повышения безопасности дорожного движения, видеоконтроля дорожной ситуации, управления транспортными потоками, фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области (далее – Открытый конкурс).
2. Утвердить:
1. Условия концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области согласно Приложению № 1.
2. Критерии и параметры критериев открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области согласно Приложению № 2.
3. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области согласно Приложению № 3.
4. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области (далее – Конкурсная комиссия) согласно Приложению № 4.
1. Установить, что полномочия концедента от имени Курганской области по утверждению конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области, внесению изменений в указанную конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с настоящим решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации, а также по подписанию и исполнению концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области, осуществляет Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.
2. Департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в срок до 31 июля 2025 года утвердить конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области.
3. Конкурсной комиссии до 01 августа 2025 г. опубликовать в официальном печатном издании Курганской области – Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир», разместить на официальном сайте Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.priroda.kurganobl.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) сообщение о проведении открытого конкурса.
4. Департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области:
1. Заключить с концессионером концессионное соглашение по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области (далее именуется – концессионное соглашение);
2. В течение семи рабочих дней со дня заключения концессионного соглашения опубликовать в официальном печатном издании Курганской области – Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир» сообщение о заключении концессионного соглашения.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания
8. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области.
Губернатор / Курганской области		В.М. Шумков

Саблукова Ирина Николаевна
(3522) 49-89-01
Приложение № 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2025 года № ____
«О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области»

Условия концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области

Условия концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области (далее - Условия) включают в себя:
1. Состав и описание Объекта концессионного соглашения, в том числе технико-экономические показатели, объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области, включают в себя следующие:
Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения:
Объект концессионного соглашения состоит из Объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования.
Объектом информационных технологий является специальное программное обеспечение - система обеспечения и контроля работы и управления оборудованием системы фотовидеофиксации. Специальное программное обеспечение предназначено для:
- контроля за техническим состоянием технологически связанного оборудования и управления им;
- паспортизации как типов оборудования, так и каждой отдельной единицы оборудования;
- автоматизации составления различных отчетных документов по всем фиксируемым событиям на всю историческую глубину функционирования специального программного обеспечения с задаваемой детализацией;
- автоматизации подготовки отчетной документации в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения»;
- обеспечения возможности передачи открытых данных в рамках исполняемых полномочий и функционала в сторонние информационные системы.
Техническими средствами, технологически связанными с Объектом информационных технологий и предназначенными для обеспечения функционирования Объекта информационных технологий являются серверное оборудование в составе с системой хранения, камеры фотовидеофиксации в общем количестве 80 единиц, из них 75 стационарных камер фотовидеофиксации, 4 передвижных камеры фотовидеофиксации, 1 мобильная камера фотовидеофиксации.
1.1. Объект информационных технологий:
1.1.1. Специальное программное обеспечение должно обеспечивать создание электронных паспортов комплексов фотовидеофиксации в которых указаны следующие данные:
- наименование типа комплекса;
- заводской и инвентарный номера;
- наименование производителя комплекса;
- наименование собственника комплекса;
- наименование обслуживающей организации;
- сведения о местоположении комплекса (географические координаты и адрес);
- сведения о метрологической поверке, включающие в себя данные о начале и окончании срока действия свидетельства о поверке;
- перечень типов событий, фиксируемых комплексом в соответствии с «ГОСТ 57144-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования» (далее - ГОСТ 57144-2016);
- количество камер (с указанием направления движения транспорта для каждой камеры);
- данные о дате ввода комплекса в эксплуатацию.
1.1.2. К электронному паспорту типа комплекса прикладываются электронные копии следующих документов:
- свидетельство о регистрации типа средства измерения;
- паспорт прибора;
- свидетельство о поверке;
- акт ввода в эксплуатацию;
- выкопировка из проекта организации дорожного движения для участка УДС, на котором установлен Комплекс.
1.1.3. Дополнительно в паспорте указываются следующие данные:
- фотоизображения мест размещения оборудования;
- фотоизображения Комплекса фотовидеофиксации;
- фотоизображения номерных табличек Комплекса фотовидеофиксации.
1.2. Специальное программное обеспечение должно иметь возможность интеграции с системами мониторинга, построенными с применением ПО Zabbix, на основании данных, полученных из которых ведется расчет SLA по государственным контрактам и формироваться отчеты по заданным параметрам на глубину от 1 часа до 1 года с дискретностью 1 час. Так же благодаря данному функционалу формируются «тревожные» сообщения об изменениях режимов работы оборудования.
1.3. В качестве картографической подложки должна иметься возможность интеграции любой геоинформационной системы в том числе и внешних, таких как электронный атлас региона, MapsYandex и т.д.
1.4. В составе программного обеспечения должны быть реализованы следующие аналитические функции на основании данных, получаемых от КФВФ:
- подсчет количества транспортных средств, зафиксированных в зоне контроля каждого КФВФ;
- расчет средней скорости транспортного потока;
- технологическая аналитика в части контроля исправности КФВФ и прочего оборудования Системы.
1.5. В составе программного обеспечения должен быть реализован графический интерфейс программного обеспечения позволяющий отображать следующую информацию, в том числе и на геоинформационной подложке:
- геолокацию всех КФВФ, входящих в систему;
- данные о состоянии оборудования системы в разрезе - норма, внимание, авария;
- данные о наименовании, местонахождении оборудования;
- данные о заводском/инвентарном номере оборудования;
- данные о датах метрологической поверки оборудования, действующей и планируемой (при наличии);
- данные о времени начала работы в текущий день (для передвижных и мобильных КФВФ);
- данные о заряде аккумуляторной батареи блока бесперебойного питания (при наличии ИБП и технической возможности);
- данные об интенсивности и средней скорости движения ТС в зоне контроля КФВФ за 5 минут/1 час/все время работы в текущие сутки;
- данные о количестве зафиксированных событий с признаками административных правонарушений в области ПДД, за текущие сутки.
1.6. В составе программного обеспечения должен быть реализован интерфейс для выборки оборудования для отдельного отображения по каким-либо параметрам отличающееся от нормативного:
- низкий заряд АКБ;
- несоответствие места размещения передвижного КФВФ;
- нарушения маршрута мобильного КФВФ;
- ненормативное время начала оказания услуги;
- ненормативное количество зафиксированных событий;
1.7. Должна быть обеспечена поддержка экспорта табличных и графических данных, в том числе и данных о расчетных параметрах транспортных потоков, а также прочих отчетов в форматах: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf и других.
1.8. Должна быть обеспечена поддержка аутентификации по паре логин/пароль.
1.9. Программное обеспечение должно формировать следующие отчеты.
1.9.1. По нарушениям.
1.9.1.1. Перечень типов нарушений (типы нарушений указываются только включенные на момент формирования отчета, потенциально возможные к фиксации типы не указываются), фиксируемых комплексами (должна быть предусмотрена возможность формирования отчетов по производителю, контракту, муниципалитету/региону):
- наименование (модель комплекса);
- заводской/инвентарный номер комплекса;
- наименование дислокации комплекса.
1.9.1.2. Количество событий с признаками нарушений по типам за период:
- наименование (модель комплекса);
- заводской/инвентарный номер;
- наименование дислокации;
- все типы нарушений, существующие в системе для выбранных комплексов (по горизонтали), в ячейке напротив номера комплекса количество зафиксированных событий за указанный период, если комплекс не фиксирует какое-либо из событий, ячейка остается пустой;
- возможность построения для отдельных камер и по выбранным группам комплексов/муниципалитетам/регионам графиков зависимости количества событий с признаками нарушений от времени суток, дня недели и времени года.
1.9.2. По трафику.
1.9.2.1. Интенсивность трафика.
- наименование (модель комплекса);
- заводской/инвентарный номер;
- наименование дислокации;
- направление движения транспорта;
- данные об интенсивности трафика за выбранный промежуток времени.
1.9.2.2. Средняя скорость потока.
- наименование (модель комплекса);
- заводской/инвентарный номер;
- наименование дислокации;
- направление движения транспорта;
- данные о средней скорости движения транспортных средств за выбранный промежуток времени.
1.9.3. По качеству оказанных услуг (SLA).
- данные об общем количестве сбоев в оказании услуги за отчетный период для каждого комплекса в отдельности;
- данные об общем времени недоступности услуги за отчетный период для каждого комплекса в отдельности;
- данные о граничных параметрах количества сбоев и времени недоступности услуги в соответствии с условиями контракта/соглашения, по которому производится оценка SLA;
- для передвижных и мобильных КФВФ данные о количестве событий несоответствия времени начала/окончания оказания услуги за отчетный период и данные о количестве событий несоответствия места оказания услуги за отчетный период для каждого КФВФ в отдельности.
1.10. Сервер для развертывания программного обеспечения.
1.10.1. Сервер для развертывания программного обеспечения должен иметь следующие характеристики:
- количество процессоров, шт. ≥ 2;
- наличие установленных накопителей;
- объем оперативной памяти, Гбайт ≥ 512;
- форм-фактор сервера для монтажа в стойку;
- корпус не более 2U, исполнение Rack для установки в стандартную 19” серверную стойку;
- количество слотов для оперативной памяти DDR4 3200 МГц не менее 16 шт.;
- интерфейс видеокарты VGA, HDMI;
- количество ядер не менее 24 шт.;
- количество потоков не менее 48;
- частота не менее 2,3 ГГц;
- частота в режиме повышенной производительности не менее 3,2 ГГц;
- объем кэш-памяти третьего уровня не менее 128 Мб;
- производительность канала связи процессора не менее 204.8 Гб/с;
- Оперативная память DIMM не менее 16;
- объём оперативной памяти не менее 512 Гб;
- пиковая скорость передачи данных при 64-битной шине данных в одноканальном режиме не менее 17000 МБ/с;
- поддержка уровней RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60;
- количество отсеков для жёстких дисков не менее 12 шт. 3.5» с возможностью горячей замены, 2шт 2.5»;
- объём HDD не менее 14 Тб;
- количество установленных HDD SAS 3.0 не менее 10 шт.;
- объём SSD не менее 800 Гб;
- количество установленных SSD SAS 3.0 не менее 2 шт.;
- интерфейсные разъёмы не ниже USB 2.0;
- количество сетевых интерфейсов Ether№et: не менее 4 шт. 1Gb LA№ RJ45;
- мощность блока питания не менее 920 Вт.;
- количество установленных блоков питания не менее 2 шт. с возможностью «горячей» замены;
- интегрированный контроллер для удаленного управления сервером;
- наличие разъема RJ-45, совместимость с IPMI 2.0.;
- наличие Web-интерфейса.
1.11. Технические средства (далее - Комплексы фотовидеофиксации административных правонарушений в области Правил дорожного движения, КФВФ).
1.11.1. Комплексы фотовидеофиксации должны соответствовать «ГОСТ Р 57144-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.10.2016 года № 1367-ст).
1.11.2. Каждая стационарная камера фотовидеофиксации должна комплектовать обзорной камерой видеонаблюдения.
1.11.3. Комплексы фотовидеофиксации должны иметь возможность фиксировать все составы правонарушений указанные в «ГОСТ Р 57144-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.10.2016 года № 1367-ст) в зависимости от условий установки и эксплуатации, для которых они предназначены.
1.11.3. Концессионер обеспечивает передачу данных, полученных с использованием переданного во владение и в пользование концессионера имущества (технических средств и т.д.) в СПО «Паутина» и на сервер, установленный в рамках концессионного соглашения в течение всего срока действия концессионного соглашения.
2. Обязательства концессионера по созданию объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания.
2.1. Обеспечить создание Объекта концессионного соглашения (Приложение №3 к) за свой счет и в сроки – в соответствии с предложением участника открытого конкурса.
2.2. Создание и ввод в эксплуатацию Объекта концессионного соглашения осуществляется с учетом положений ст. 22.1. Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ).
2.3. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Концессионного соглашения, Концедент предоставляет Концессионеру 75 (семьдесят пять) мест для размещения технических средств, согласованных в установленном порядке с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, а также с владельцем автомобильной дороги.
2.3.1. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения Концессионного соглашения, Концедент предоставляет Концессионеру не менее 4 (четырех) мест размещения передвижных камер фотовидеофиксации, согласованных в установленном порядке с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, а также с владельцем автомобильной дороги.
2.3.2. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения Концессионного соглашения, Концедент предоставляет Концессионеру не менее 1 (одного) маршрута движения мобильного комплекса фотовидеофиксации в городе Курган, согласованного в установленном порядке с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, а также с владельцем автомобильной дороги.
2.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Соглашения, либо после даты начала исполнения обязательств концессионера, либо после даты предоставления Концессионеру мест размещения технических средств Концессионер проводит предпроектное обследование территории автомобильных дорог, осуществляет обследование мест размещения комплексов фотовидеофиксации с целью выявления технической и технологической возможности размещения комплексов фотовидеофиксации и готовит предложение Концеденту по типам применяемых комплексов фотовидеофиксации и точным местам их размещения.
2.5. В случаи если по результатам обследования будут выявлены места, которые не соответствуют техническим требованиям размещения соответствующих комплексов фотовидеофиксации, то Концессионер в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней направляет уведомление с указанием причин, препятствующих размещению, предложение по иным местам размещения комплексов фотовидеофиксации и запрашивает дополнительные места размещения комплексов фотовидеофиксации.
2.6. Концедент доводит до Концессионера в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения уведомления о несоответствии мест размещения комплексов фотовидеофиксации дополнительный, утвержденный в законном порядке, адресный план размещения комплексов фотовидеофиксации.
2.7. В течение 10 (десяти) календарных дней после предоставления Концессионером Концеденту предложения по типам применяемых комплексов фотовидеофиксации и точным местам их размещения, Концедент доводит до Концессионера утвержденный в законном порядке адресный план размещения комплексов фотовидеофиксации с указанием их типа.
2.8. В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения, утвержденного в законном порядке, адресного плана размещения комплексов фотовидеофиксации Концессионер, за свой счет разрабатывает проектную документацию для осуществления работ по монтажу комплексов фотовидеофиксации в соответствующих местах.
2.9. Концессионер осуществляет согласование с собственниками объектов (недвижимости, коммуникаций, инфраструктуры и т.д.) порядка и условий в местах размещения комплексов фотовидеофиксации на срок Концессионного соглашения, включая получение технических условий на установку и использование (эксплуатацию) комплексов фотовидеофиксации.
2.10. Концедент содействует обеспечению возможности установки комплексов фотовидеофиксации, оказывает содействие Концессионеру в согласовании с собственниками объектов (недвижимости, коммуникаций, инфраструктуры и т.д.) порядка и условий в местах размещения КФВФ, а также в получении технических условий и организации подключения к сетям электроснабжения.
2.11. Концессионер направляет копию проектной документации в адрес Концедента. При обнаружении несоответствия условиям, установленным настоящим Соглашением Концедент обязуется немедленно проинформировать об этом Концессионера.
2.12. При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, концессионер обязан в течение 30 (тридцати) дней безвозмездно устранить недостатки проектной документации.
2.13. Концессионер осуществляет размещение (замену и/или перемещение) (комплексов фотовидеофиксации) с инженерными сетями и системами, а также системным и прикладным программным обеспечения сбора и передачи информации.
2.14. В случаи наступления причин препятствующих дальнейшей эксплуатации комплексов фотовидеофиксации Концессионер запрашивает у Концедента новые места размещения комплексов фотовидеофиксации.
2.15. Ввод в эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации (при первичном вводе в эксплуатацию после создания (размещения), а также после замены и/или перемещения), осуществляется в следующем порядке:
2.15.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершении работ по размещению (замене и/или перемещению) технических средств (комплексов фотовидеофиксации), Концессионер направляет Концеденту уведомление о завершении работ и готовности к приемке и вводу в эксплуатацию конкретного технического средства.
2.15.1.1. Если Концедент усматривает несоответствие проектной документации размещенному (смонтированному) комплексу фотовидеофиксации, то в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения уведомления, Концедент направляет Концессионеру мотивированное предписание об устранении нарушений, с указанием точных несоответствий проекту и разумных сроков устранения нарушений.
2.15.1.2. Концессионер устраняет нарушения в указанные сроки и в течение 5 (пять) рабочих дней после устранения нарушений направляет Концеденту уведомление о завершении работ и готовности к приемке и вводу в эксплуатацию.
2.15.1.3. При отсутствии предписания Концедента об устранении нарушений в течение 5 (пяти) рабочих дней, размещенный комплекс фотовидеофиксации считается соответствующим проектной документации и условиям Соглашения.
2.15.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней Стороны обязаны подписать акт приемки и ввода в эксплуатацию.
2.16. Стороны Соглашения договорились, что факт подписания акта приемки и ввода в эксплуатацию одновременно является фактом включения КФВФ в состав Объекта Концессионного соглашения и передачи на баланс Концессионера элемента обустройства автомобильной дороги, комплекса фотовидеофиксации, в соответствии с ч. 4.1. ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ.
2.17. Проектирование, создание (размещение), ввод в эксплуатацию и эксплуатация производится на каждое техническое средство (КФВФ) фотовидеофиксации.
3. Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
3.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Концессионного соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации с даты начала и до даты окончания срока действия концессионного соглашения.
Использование (эксплуатация) Концессионером Объекта концессионного соглашения осуществляется в соответствии положениями ст. 22.1. Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.
При определении сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем Разделе, должны учитывать с учетом сроков указанных в ст. 22.1. Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.
Соответственно сроки исполнения обязательств, указанных в настоящем Разделе, могут быть сокращены или продлены по согласованию Сторон.
3.2. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по эксплуатации Объекта Концессионного соглашения третьих лиц (без согласования с Концедентом), за действия которых он отвечает, как за свои собственные.
3.3. В процессе реализации настоящего Соглашения, при эксплуатации Объекта Концессионного соглашения, Концессионер осуществляет замену Технических средства обеспечения функционирования Объекта информационных технологий, что приведет к улучшению (повышению) показателей функционирования Объекта Концессионного соглашения, его технического уровня и (или) появлению у него новых или улучшенных характеристик и эксплуатационных свойств.
3.3.1. Стационарные технические средства фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые будут созданы в соответствии с условиями соглашения. Количество – 75 ед.
3.3.1.1. Первая замена на новое оборудование производится не позднее 60 месяцев эксплуатации созданного в соответствии с условиями соглашения.
3.3.1.2. Вторая замена на новое оборудование производится не позднее 60 месяцев эксплуатации после первой замены.
3.3.2. Передвижные технические средства фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые будут созданы в соответствии с условиями соглашения. Количество – 4 ед.
3.3.2.1. Первая замена на новое оборудование производится не позднее 60 месяцев эксплуатации созданного в соответствии с условиями соглашения.
3.3.2.2. Вторая замена на новое оборудование производится не позднее 60 месяцев эксплуатации после первой замены.
3.3.3. Мобильные технические средства фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые будут созданы в соответствии с условиями соглашения. Количество – 1 ед.
3.3.3.1. Первая замена на новое оборудование производится не позднее 60 месяцев эксплуатации созданного в соответствии с условиями соглашения.
3.4. Отключение и (или) демонтаж Технических средств, а также перемещение Технических средств осуществляется в соответствии положениями ст. 22.1. Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.
Отключение и (или) демонтаж Технических средств, а также перемещение Технических средств осуществляется Концессионером в разумный срок по согласованию Сторон.
Концессионер перемещает Технические средства обеспечения функционирования Объекта информационных технологий исключительно в следующих случаях:
- отказа собственниками объектов инфраструктуры (недвижимости, коммуникаций, инфраструктуры и т.д.) в размещении Технических средств обеспечения функционирования Объекта информационных технологий (прекращение договорных отношений по инициативе собственника объектов инфраструктуры);
- изменение схемы организации дорожного движения на участке фиксации, при условии, что тип Технического средства (Комплекса) не соответствует новому порядку дорожного движения;
- капитальный ремонт, реконструкция автомобильной дороги, при которой будет демонтирован объект инфраструктуры (недвижимости, коммуникаций, инфраструктуры и т.п.);
- при согласовании концессионером предложения концедента о перемещении;
- по заданию концедента не более 10 % от общего количества кфвф в год;
- в иных случаях, которые привели к невозможности дальнейшей эксплуатации Технического средства обеспечения функционирования Объекта информационных технологий на данном участке дороге.
3.5. Для реализации Концессионного соглашения предусматриваются требования к работоспособности технических средств:
3.5.1. Под работоспособностью (функционированием) технических средств понимается бесперебойное их функционирование в соответствии с заданными рабочими функциями и характеристиками.
3.5.2. Под неработоспособностью (отсутствием функционирования) технических средств (каждого комплекса фотовидеофиксации) понимается отсутствие информации о параметрах работы (отсутствие сигнала) в информационной системе фотовидеофиксации УГИБДД, ГИС «Паутина» в течение двадцати четырех часов.
3.5.3. Общее количество неработающих технических средств (за исключением комплексов, для которых согласовано решение о переносе) не может превышать:
3.5.3.1. Более десяти процентов введенных в эксплуатацию технических средств одновременно в сутки;
3.5.3.2. Более двадцати процентов введенных в эксплуатацию технических средств совокупно в месяц;
3.5.3.3. Более тридцати процентов введенных в эксплуатацию технических средств совокупно в год.
3.5.4. Время неработоспособности технических средств при проведении регламентных работ не может составлять более 10 (десяти) часов в месяц на одно техническое средство.
3.5.5. Время восстановления работоспособности технических средств, не может превышать сорок восемь часов.
3.5.6. К ненадлежащему исполнению обязательств со стороны Концессионера не относятся случаи неработоспособности технических средств, вызванные противоправными действиями третьих лиц, отсутствием связи или электроснабжения на участке линии поставщика электроэнергии.
3.5.8. Эксплуатация передвижных камер фотовидеофиксации и мобильных камер фотовидеофиксации должна составлять не менее 160 часов в месяц.
4. Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
4.1. Концессионер обязан за свой счет подготовить территорию, необходимую для создания и использования (эксплуатации) Технических средств обеспечения функционирования Объекта информационных технологий.
4.2. Концедент обязуется оказать содействие (выполнить все необходимые действия) концессионеру в подготовке территории, необходимой для создания и использования (эксплуатации) Технических средств обеспечения функционирования Объекта информационных технологий.
5. Обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения.
5.1. Концессионер обязан за свой счет разработать проектную документацию, необходимую для создания Объекта Концессионного соглашения в течение 60 (шестьдесяти) календарных дней с даты получения от Концедента адресного плана размещения технических средств комплексов фотовидеофиксации, элементов обустройства автомобильных дорог.
6. Цели использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.
6.1. Целью создания и использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения является: привлечения инвестиций в экономику Курганской области, пресечение и предупреждение административных правонарушений правил дорожного движения в Курганской области; снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Курганской области; повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Курганской области; создание условий для бесперебойного, комфортного и экономичного движения на автомобильных дорогах Курганской области.
7. Срок действия концессионного соглашения.
7.1 Срок действия Концессионного соглашения составляет 10 лет со даты заключения Концессионного соглашения.
7.2. Срок действия Концессионного соглашения может быть продлен по соглашению Сторон, но не более чем на 5 (пять) лет.
8. Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения.
8.2. Концедент передает во владение и в пользование концессионера вновь созданный Объект концессионного соглашения (Объект информационных технологий и технические средства, технологически связанные с ним и предназначенные для обеспечения его функционирования) с даты подписания Сторонами соответствующего Акта ввода в эксплуатацию.
9. Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.
9.1. Срок использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения начинается с даты подписания Сторонами акта приемки и ввода в эксплуатацию, в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением, и оканчивается датой окончания действия Концессионного соглашения или датой досрочного расторжения Концессионного соглашения.
10. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению.
10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии, страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению или передать Концеденту в залог права Концессионера по договору банковского вклада (депозита). Предоставляемое обеспечение должно соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».
10.2. Банковская гарантия, договор страхования, банковский вклад (депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, должны содержать указание точной календарной даты окончания действия.
10.3. После принятия решения Концедентом о подписании Концессионного соглашения до дня подписания Концессионного соглашения со стороны Концессионера (победитель конкурса), Концессионер предоставляет Концеденту безотзывную банковскую гарантию или осуществляет страхование риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению, или залог на сумму банковского вклада (депозит) Концессионера, на сумму 0,1% от суммы инвестиций указанной в п. 12 настоящих Условий.
10.4. Обеспечение должно быть на срок с даты подписания Концессионного соглашения и не мене одного месяца после даты окончания Концессионного соглашения.
11. Размер объема инвестиций в создание объекта концессионного соглашения должен составлять не менее 275 000 000 (двести семьдесят пять миллионов) руб. 00 коп.
12. Внесение концессионной платы, предусмотренной ст. 7 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ не устанавливается.
13. Размер и порядок определения размера и условия финансового участия Концедента.
14.1. Финансовое участие Концедента осуществляется в форме – возмещения и финансового обеспечения на этапе эксплуатации Объекта концессионного соглашения расходов концессионера на создание Объекта концессионного соглашения, замену Объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) Объекта концессионного соглашения, в том числе на техническое обслуживание Объекта концессионного соглашения (далее - Плата Концедента).
Плата Концедента устанавливается в соответствии с ч. 13 ст. 3, ст. 10.1. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ. Плата Концедента выплачивается ежемесячно с даты подписания Концессионного соглашения до даты прекращения действия Концессионного соглашения или до даты досрочного расторжения Концессионного соглашения, в форме субсидии из областного бюджета.
14.2. Размер платы Концедента за отчетный месяц срока действия Концессионного соглашения рассчитывается по следующей формуле:

Р = S/100*B
Р	Размер платы Концедента за отчетный месяц срока действия Концессионного соглашения.
S	Сумма, оплаченных денежных средств, штрафов по постановлениям об административных правонарушениях в области дорожного движения, которая в отчетном месяце была оплачена на основании постановлений о совершении административных правонарушений в области дорожного движения на основании материалов, полученных с использованием технических средств, включенных в состав объекта концессионного соглашения.
B	Часть (процентное значение в соответствии с предложением участника конкурса) платы концедента от суммы оплаченных денежных средств, штрафов по постановлениям об административных правонарушениях в области дорожного движения, вынесенных Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел по Курганской области, с использованием технических средств включенных в состав объекта концессионного соглашения.

14.2.1. При расчете, в формуле используются суммы и значения только наступивших событий.
14.2.2. При расчете, в формуле используются только документально подтвержденные суммы и значения.
14.2.3. Расчет Платы Концедента по настоящему Концессионному соглашению в отчетном месяце осуществляется от суммы, оплаченных денежных средств, штрафов по постановлениям об административных правонарушениях в области дорожного движения, с учетом всех материалов, поступивших в информационную систему фотовидеофиксации Управления Госавтоинспекции, ГИС «Паутина» при помощи работоспособных (функционирующих) Технических средств, включенных в состав Объекта концессионного соглашения с момента их ввода в эксплуатацию, до момента их отключения (демонтажа, перемещения), на основании которых ЦАФАП Управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области вынесло постановления о совершении административных правонарушений в области дорожного движения.
14.2.4. Расчет и выплата Платы Концедента по настоящему Концессионному соглашению осуществляется в рублях Российской Федерации по реквизитам Концессионера.
14.3. Плата Концедента, причитающаяся Концессионеру, рассчитывается в соответствии с п. 14.3. настоящих Условий до 30 (тридцатого) числа, месяца следующего за отчетным месяцем и утверждается соответствующим актом.
14.4. Плата Концедента, причитающаяся Концессионеру, выплачивается в течение 30 (тридцати) дней после подписания акта.
14.5. Концессионер предоставляет Концеденту подписанный со своей стороны акт расчета Платы Концедента. Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного акта подписывает его, либо направляет Концессионеру мотивированные возражения относительно подписания предоставленного акта. В случае не подписания акта и не предоставления в указанный срок мотивированных возражений, акт расчета Платы Концедента, считается подписанным, без возражений и замечаний со стороны Концедента.
14.6. При отсутствии необходимого бюджетного финансирования срок выплаты платы Концедента может быть продлен на срок не более 3 (трех) месяцев со дня окончания, соответствующего оплачиваемого периода.
14.6.1. Концедент с целью продления срока выплаты платы Концедента направляет Концессионеру до истечения срока выплаты, указанного в п. 14.5. настоящих Условий письменное уведомление об установлении более длительного срока выплаты платы Концедента с указанием нового срока выплаты, а также предоставляет документы, подтверждающие отсутствие поступлений в бюджет от взимания штрафов о совершении административных правонарушений в области дорожного движения в достаточном объеме.
14.7. Днем выполнения обязательств Концедента по выплате платы Концедента считается день списания денежных средств с расчетного счета Концедента.
14.8. Обстоятельства, наступление которых может привести к возникновению у концессионера дополнительных расходов и (или) недополученных доходов по концессионному соглашению, связанных с наступлением обстоятельств, а также последствия наступления указанных обстоятельств, к которым может относиться в том числе обязательство концедента по возмещению таких дополнительных расходов и (или) компенсации таких недополученных доходов концессионера.
14.8.1. В случае, если вступают в силу новые федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, изменяющие размеры федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации), страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и страховых взносов на обязательное медицинское страхование, либо вносятся в действующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения и дополнения, которые приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность концессионера, в случае если в Налоговым Кодексом Российской федерации или налоговым органом будет принято решение об начислении к уплате налога на добавленную стоимость на субсидии (плату концедента), то размер платы Концедента (п. 4.2. Концессионного соглашения), подлежит изменению на сумму дополнительно подлежащую уплате Концессионером в бюджет и начисленную налоговым органом, вне зависимости от периода такого начисления по следующей формуле: NP = P+D, где:
NP - новая плата;
P - плата концедента, рассчитанная в соответствии с п 4.2. настоящего соглашения;
D - дополнительно начисляемые налоги, вследствие изменений условия налогообложения (изменение налоговых ставок).
14.9. Выплата платы Концедента после выплаты Концедентом суммы, равной размеру средств, направляемых концессионером на создание объекта концессионного соглашения, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств, приостановлению, рассрочке или прекращению не подлежит.
14.10. Выплата Концедентом суммы, равной размеру средств, направляемых концессионером на создание объекта концессионного соглашения п. 4 настоящих условий отдельно от п 14.3. настоящих условий и п 14.9. настоящих условий не подлежит.
14.11. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнение условий Концессионного соглашения допущенного со стороны Концессионера, не подтвержденный судебным актом, вступившим в законную силу, не может являться основанием для отказа (приостановления, рассрочки, прекращения) со стороны Концедента в выплате Платы Концедента по Концессионному соглашению.
14.12. Доход бюджета Курганской области от деятельности концессионера в рамках настоящего концессионного соглашения является дополнительным доходом, часть из которого в соответствии с условиями п 14.2. настоящего соглашения является доходом концессионера.
14.12.1. Концедент не принимает финансового участия собственными средствами в создании объекта концессионного соглашения в эксплуатации объекта концессионного соглашения, в том числе техническом обслуживании объекта концессионного соглашения.
14.12.2. Плата концедента является исключительно часть дополнительного дохода концедента от деятельности концессионера в рамках настоящего концессионного соглашения.
15. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения.
15.1. При досрочном прекращении Соглашения на основании решения Арбитражного суда по требованию Концессионера, сумма возмещения рассчитывается путем сложения фактически произведенных, документально подтвержденных сумм расходов Концессионера на создание и замену объекта концессионного соглашения, размер которой включает следующие расходы:
1) расходы на проектно-изыскательские работы (проектирование) в отношении Объекта Концессионного соглашения, включая расходы на услуги подрядных организаций по разработке полной рабочей документации, проектной документации, а также расходы на экспертизу данной рабочей документации;
2) остаточная стоимость оборудования, сырья, материалов, техники, имущества, входящего в состав Объекта Концессионного соглашения;
3) строительно-монтажные работы в отношении Объекта Концессионного соглашения;
15.2. При досрочном прекращении Соглашения на основании решения Арбитражного суда по требованию Концедента, сумма возмещения сумма возмещения рассчитывается путем сложения фактически произведенных, документально подтвержденных сумм расходов Концессионера на создание и замену объекта концессионного соглашения, размер которой включает следующие расходы:
1) расходы на проектно-изыскательские работы (проектирование) в отношении Объекта Концессионного соглашения, включая расходы на услуги подрядных организаций по разработке полной рабочей документации, проектной документации, а также расходы на экспертизу данной рабочей документации;
2) остаточная стоимость оборудования, сырья, материалов, техники, имущества, входящего в состав Объекта Концессионного соглашения;
3) строительно-монтажные работы в отношении Объекта Концессионного соглашения;
15.3. Суммы возмещения, рассчитываемые в соответствии с пунктами 15.1., 15.2. настоящих Условий, подлежат увеличению на сумму налогов (включая НДС и иные косвенные налоги), подлежащие уплате Концессионером в связи с получением возмещения от Концедента.
15.4. В случае предъявления налоговыми органами в связи с досрочным прекращением Соглашения требований к Концессионеру о возврате в бюджет каких-либо сумм НДС, ранее возмещенных и (или) зачтенных Концессионеру в соответствии с законодательством Российской Федерации, суммы возмещения, рассчитываемые в соответствии с пунктами 15.1., 15.2. настоящих Условий, подлежат увеличению на указанную сумму.
15.5. В случае получения Концессионером после даты прекращения Соглашения каких-либо налоговых скидок, компенсаций и (или) возмещений из бюджета, включенной в состав возмещения, выплаченного Концедентом, Концессионер обязуется перечислить Концеденту соответствующие суммы таких налоговых скидок, компенсаций и (или) возмещений в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их получения (предоставления).
15.6.	Сумма возмещения, выплачиваемая Концессионеру, уменьшается на сумму страховых выплат, полученных Концессионером, на дату прекращения Соглашения по договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящим Соглашением, за исключением случаев, когда указанная страховая выплата была направлена на восстановление Объекта Концессионного соглашения и (или) была направлена на удовлетворение требований подрядчиков. При этом указанные выше суммы будут уменьшать возмещение только в той мере, в какой данные суммы были фактически получены подрядчиками в счет погашения задолженности Концессионера перед ними, и в какой данные суммы в силу требования страховщика или иным образом (в том числе на основании договора страхования или требования законодательства) не должны использоваться подрядчиками для целей ремонта или восстановления Объекта Концессионного соглашения или любой его части.
15.7. Двойное (дублирующее) взыскание (вычет, учет) сумм, причитающихся (подлежащих вычету) любой Стороне в связи с одними и теми же расходами, затратами, убытками или ущербом или одним и тем же происшествием (обстоятельством), не допускается.
15.8.	Концессионер обязан предоставить Концеденту одновременно с заявлением (требованием) о досрочном прекращении Соглашения, в котором концессионер выражает намерение прекратить Соглашение или в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения такого заявления (требования) от Концедента, расчет соответствующей суммы возмещения с приложением документов, подтверждающих этот расчет. При этом расчет возмещения осуществляется Концессионером на дату заявления (требования) о досрочном прекращении Соглашения, который в последующем подлежит корректировке с учетом фактической даты прекращения Соглашения.
15.9. Концедент обязан в течение 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения сведений, утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы возмещения или представить обоснованные возражения относительно суммы возмещения.
15.10. С целью проверки расчета суммы возмещения, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером любых дополнительных документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, относящегося к Объекту Концессионного соглашения.
15.11.	Если Концедент не утверждает расчет суммы возмещения или представляет возражения относительно суммы возмещения, спор о размере суммы возмещения подлежит разрешению в Арбитражном суде. Во избежание сомнений, неоспариваемая сумма возмещения подлежит выплате Концедентом до момента разрешения спора по оспариваемой части суммы возмещения. Наличие спора не является основанием для приостановления либо перерыва течения сроков, для выплаты суммы возмещения.
15.12. Выплата возмещения производится Концедентом за счет средств бюджета Курганской области или иных привлеченных Концедентом средств в течение 6 (шести) месяцев с момента расторжения (досрочного прекращения) Соглашения, если иной срок не будет согласован Сторонами.
15.13. Размер возмещения расходов сторонами в случае досрочного прекращения концессионного соглашения в соответствии с п.п. 2 - 4 ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, рассчитывается в порядке предусмотренном п. 15 настоящих Условий.
16. Порядок внесения изменений в концессионное соглашение.
16.1. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон. Условия концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон концессионного соглашения на основании решения Правительства Курганской области, а также в случаях, предусмотренных ч. 3.1 ст. 13, ч. 7 ст. 5, ч. 1 ст. 20 и ст. 54 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, с учетом положений п. 16.5. настоящих Условий.
16.2. Концедент обязан рассматривать требования концессионера по изменению существенных условий концессионного соглашения в случае, если реализация концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения концессионером или концедентом установленных концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов и (или) их должностных лиц.
16.3. Решение об изменении существенных условий концессионного соглашения принимается концедентом в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера на основании решения Правительства Курганской области, с учетом положений п. 16.5. настоящих Условий.
16.4. В случае, если в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера концедент не принял решение об изменении существенных условий концессионного соглашения, не уведомил концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил концессионеру мотивированный отказ, концессионер вправе приостановить исполнение концессионного соглашения до принятия концедентом решения об изменении существенных условий концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа.
16.5. Изменение условий концессионного соглашения, определенных на основании конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, и изменение существенных условий концессионного соглашения, указанных в ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, осуществляются по согласованию с антимонопольным органом, за исключением случаев, если такие изменения не приведут к изменению условий финансового участия концедента в части используемых в концессионном соглашении форм финансового участия концедента и (или) общего размера денежных обязательств концедента в рамках финансового участия концедента и (или) переноса сроков осуществления финансового участия концедента на более ранний срок. Изменение условий концессионного соглашения, не являющимися критериями конкурса, и изменение иных условий концессионного соглашения, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, осуществляются сторонами концессионного соглашения.
16.6. Изменение условий в части изменения количества Технических средств обеспечения функционирования Объектов информационных технологий, состав и описание которого приведены в Приложении №1, производится по соглашению Сторон и не требуют согласования с антимонопольным органом силу п. 3.1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, количество Технических средств обеспечения функционирования Объектов информационных технологий не является существенным условием Соглашения.
16.7. В случае изменения законодательства Российской федерации регулирующее порядок деятельности по концессионному соглашению, требующее внесение изменений в параметры объекта концессионного соглашения, то концессионер и концедент на этом основании рассматривают возможность подписания дополнительного соглашение.
16.8. В случае изменения законодательства Российской федерации регулирующее порядок деятельности по концессионному соглашению, требующее внесение изменений в параметры объекта концессионного соглашения, которое приводит к необходимости дополнительных расходов со стороны концессионера, то концессионер совершает такие расходы за свой счет, не требует компенсации таких расходов от концедента, а концедент не компенсирует их.
16.9. Концессионное соглашение по требованию стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
17. Размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами обязательств по концессионному соглашению.
17.1. За нарушение Концедентом по его вине, установленного п. 14.4. Соглашения срока платы Концедента, он уплачивает Концессионеру неустойку в размере 1/350 от ключевой ставки (процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской федерации) от установленной п. 14.2. Соглашения суммы платы Концедента за каждый день просрочки.
17.2. Возмещение Сторонами Концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению не освобождают сторону Концессионного соглашения от исполнения этого обязательства в натуре.
18. Обстоятельства, наступление которых может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению концессионером обязательств по концессионному соглашению.
18.1. Обстоятельства непреодолимой силы.
18.1.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, эпизоотия, стихийное бедствие, экстремальное природное явление, лесные пожары, чума или иная значительная эпидемия, пандемия, война, военная операция, военные действия, вторжение, общая военная мобилизация, режим военного положения, гражданская война, революция, военный или иной незаконный захват власти, государственные перевороты, массовые беспорядки, мятеж, террористический акт, саботаж, валютные и торговые ограничения, эмбарго, санкции, экспроприация, конфискация, реквизиция, национализация, пожар, взрыв, ядерное, химическое или биологическое заражение или ударные волны вследствие применения сверхзвукового оборудования, длительный выход из строя транспорта, телекоммуникаций, информационной системы, энергоресурсов, а также иные обстоятельства, имеющие характеристики чрезвычайности и непредотвратимости, которые не могут быть учтены Сторонами ни при каких обстоятельствах, и произошедшие не по вине Концессионера.
18.2. Получения отказа государственных органов, собственника земельного участка в предоставлении разрешений и согласований.
18.3. Обнаружения при строительстве на земельном участке археологических объектов и (или) коммуникаций.
18.4. Риск негативного для проектной документации изменения законодательства Российской Федерации.
19. Порядок заключения концессионного соглашения.
19.1. В соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ устанавливается порядок заключения концессионного соглашения без проведения конкурса.
19.2. В случае если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном ч. 6 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения составляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.
19.3. Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в соответствии с ч. 7 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если по результатам рассмотрения, представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока. В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения, представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.
19.4. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с ч. 6 ст. 29, ч. 7 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ концессионное соглашение должно быть подписано в течение 60 рабочих дней со дня направления такому заявителю или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.
19.5. Концессионное соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания сторонами.
20. Требования к концессионеру.
20.1. В соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ к концессионеру устанавливаются следующие требования.
20.2. Концессионером может быть - индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
20.3. Непроведение ликвидации концессионера – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
20.4. Неприостановление деятельности концессионера в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе.
20.5. Отсутствие у концессионера по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Концессионер считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято.
20.6. Отсутствие у концессионера – у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника открытого конкурса за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с предметом концессионного соглашения, и административного наказания в виде дисквалификации.
20.7. Концессионер – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в открытом конкурсе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
20.8. Концессионер и/или акционер или участник юридического лица концессионера, владеющий не менее 100% акций или долей участия в уставном капитале юридического лица концессионера обязан обладать опытом исполнения концессионных соглашений в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного п. 21 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ.
Концессионер обязан обладать наличием опыта инвестирования, по исполненным и/или исполняемым концессионным соглашениям предусмотренного п. 21 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, а именно, размер инвестиций в создание объекта концессионного соглашения осуществленный на дату подачи заявки на конкурс, должен составлять не менее 100% от суммы указанной в п. 11 настоящих Условий.
Концессионер обязан обладать наличием опыта исполнения, по исполненным и/или исполняемым концессионным соглашениям предусмотренного п. 21 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, а именно, срок исполнения по исполненным и/или исполняемым концессионным соглашениям на дату подачи заявки на конкурс, должен составлять не менее 5 (пяти) лет.
20.8.1. Для подтверждения наличия необходимого опыта концессионер должен предоставить:
20.8.1.1. Концессионное соглашение в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного п. 21 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ.
20.8.1.2. Документ подписанный Концедентом с указанием на объем совершенных инвестиций по исполненным и/или исполняемым концессионным соглашениям.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2025 года № ____
«О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области»

Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области

1. Критериями открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области являются:
  1. Критерий 1 – срок создания объектов информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования, указанных в п.1.1. Условий концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области (Приложение № 1) (далее – Условия).
  2. Критерий 2 – срок создания технических средств, технологически связанных с объектом информационных технологий и предназначенных для обеспечения его функционирования и замены технических средств, технологически связанных с объектом информационных технологий и предназначенных для обеспечения его функционирования (комплексы фотовидеофиксации административных правонарушений), указанных в п. 1.11. Условий (Приложение № 1).
  3. Критерий 3 – размер платы концедента (процентное значение
     от суммы оплаченных денежных средств, штрафов по постановлениям об административных правонарушениях в области дорожного движения, вынесенных Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел по Курганской области, с использованием технических средств включенных в состав объекта концессионного соглашения), указанный в п. 1.11. Условий, (Приложение № 1).

№ п/п	Критерий открытого / конкурса	Начальное значение критерия открытого конкурса	Предел изменения начального значения / критерия открытого конкурса	Требование / к изменению начального значения критерия открытого конкурса	Коэффициент значимости критерия открытого конкурса
1	2	3	4	5	6
1.	Срок создания объектов информационных п.1.1. Условий.	Amaх – 360 дней с даты согласования концедентом технического задания	Amin – 200 дней с даты согласования концедентом технического задания	уменьшение / до значения Amin (шаг 10 дней)	K1–0,3
2.	Срок создания технических средств п.1.11. Условий.	Bmaх – 180 дней с даты подписания концессионного соглашения	Bmin – 10 дней с даты подписания концессионного соглашения	уменьшение / до значения Bmin (шаг 10 дней)	K2–0,3
3.	Размер платы концедента	Сmaх – 33,6 про-цента	Сmin – ___ про-цента	уменьшение до значения Cmin (шаг 0,1 процента)	K3–0,4

2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следующем порядке:
в конкурсном предложении для каждого критерия указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числа;
величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числа;
для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные
по всем критериям конкурса, суммируются и определяется итоговая величина (V), в соответствии с формулой:

V= (А*0,3) + (В*0,3) + (С*0,4)

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области, путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в указанном порядке.
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия.
В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

Приложение № 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2025 года № ____
«О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области»

Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области

Общие положения.

  1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области (далее – Положение о конкурсной комиссии и конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса) определяет порядок организации деятельности конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса: функции, состав, порядок и правила проведения заседания, принятия и оформления решений.
  2. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса создана в целях:
- проведения открытого конкурса;
- приема и оценки заявок;
- отбора участников открытого конкурса (предварительный отбор);
- приема, оценки и сопоставления конкурсных предложений;
- определения победителя открытого конкурса (конкурсный отбор);
- принятие решений в соответствии с настоящим Положением о конкурсной комиссии и Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ, Федеральный закон).
1.3. Конкурсная комиссия руководствуется следующими принципами:
а) прозрачность конкурсных процедур;
б) отсутствие дискриминации и равный доступ заявителей (участников открытого конкурса) к участию в открытом конкурсе;
в) компетентность при оценке заявок и конкурсных предложений, даче разъяснений положений конкурсной документации к открытому конкурсу;
г) справедливость и объективность при принятии решений.

Функции конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.

  1. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса осуществляет следующие функции:
а) опубликование в официальном печатном издании Курганской области – Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир», разместить на официальном сайте Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.priroda.kurganobl.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) сообщения о проведении открытого конкурса;
б) опубликование в официальном печатном издании Курганской области – Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир», разместить на официальном сайте Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.priroda.kurganobl.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) сообщения о внесении изменений в конкурсную документацию к открытому конкурсу;
в) прием, вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок;
г) предоставление конкурсной документации к открытому конкурсу, разъяснение положений конкурсной документации к открытому конкурсу;
д) проверка документов и материалов, представленных заявителями и участниками открытого конкурса, а также оценка достоверности сведений, содержащихся в таких документах и материалах;
е) установление соответствия заявителей, участников открытого конкурса и их заявок, конкурсных предложений и прочих представляемых материалов требованиям Федерального закона и конкурсной документации к открытому конкурсу;
ж) установление соответствия конкурсных предложений критериям открытого конкурса, требованиям Федерального закона и конкурсной документации к открытому конкурсу;
з) запрос и получение (если необходимо) от соответствующих органов и организаций информации, необходимой для проверки достоверности сведений, представляемых заявителями и участниками открытого конкурса;
и) принятие решения о допуске заявителей к участию в открытом конкурсе и о признании заявителей участниками открытого конкурса или об отказе в допуске заявителей к участию в открытом конкурсе и направление заявителям соответствующих уведомлений;
к) определяет участников открытого конкурса и направляет им уведомление с предложением представить конкурсные предложения;
л) прием, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, рассмотрение и оценка конкурсных предложений;
м) определение победителя открытого конкурса и направление ему уведомления о признании его Победителем конкурса;
н) подписание протокола вскрытия конвертов с заявками, протокола проведения предварительного отбора, протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокола о результатах открытого конкурса;
о) уведомление участников открытого конкурса о результатах проведения открытого конкурса;
п) размещение на официальном сайте Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.priroda.kurganobl.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), информации и протоколов конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса, предусмотренных Федеральным законом;
р) опубликование в официальном печатном издании Курганской области – Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир», разместить на официальном сайте Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.priroda.kurganobl.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), сообщения о результатах проведения открытого конкурса.
2.2. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса при осуществлении своих функций и полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией к открытому конкурсу, а также настоящим Положением о конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

  1. Персональный состав (в том числе, кандидатуры председателя и заместителя председателя и секретаря) конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса утверждается Постановлением Правительства Курганской области.
  2. Правительство Курганской области вправе изменить или утвердить заново состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса до момента окончания (прекращения) проведения открытого конкурса также в случае подачи членом конкурсной комиссии заявления о невозможности в дальнейшем исполнять свои обязанности.
  3. Руководит деятельностью конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса председатель конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии:
а) ведет заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса;
б) организует работу конкурсной комиссии;
в) оглашает повестку заседания и при необходимости вносит на голосование предложения по ее изменению и дополнению;
г) выносит на голосование предложения членов конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений;
д) подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки.
3.4. В отсутствии на заседании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса председателя конкурсной комиссии его функции исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.5. Организацию работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса осуществляет секретарь конкурсной комиссии.
Секретарь Конкурсной комиссии:
а) направляет членам конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса приглашения на заседания;
б) рассылает членам конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса материалы к заседаниям;
в) готовит проекты протоколов заседаний конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса, представляет их на подписание членам конкурсной комиссии, присутствовавшим на заседании, и для публикации на официальном сайте Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://test-rk.openregion.info/) и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), направляет по письменному запросу протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса вместе с соответствующими материалами заинтересованным лицам.
3.6. Членами конкурсной комиссии не могут быть (включая сотрудников (работников) указанных лиц: заявители (участники открытого конкурса), их акционеры (участники), члены их органов управления или их аффилированные лица. В случае выявления в составе конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса таких лиц Правительство Курганской области производит замену таких членов конкурсной комиссии. В случае выявления в составе привлеченных экспертов таких лиц конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса исключает таких лиц из состава экспертов и назначает новых экспертов.
3.7. Все заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса подлежат обязательному протоколированию.

Порядок привлечения экспертов.

4.1. В целях проведения квалифицированной экспертизы заявок, рассмотрения и оценки конкурсных предложений к консультированию конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса, конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса и (или) концедент вправе согласно статье 25 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ привлечь экспертов. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса вправе учитывать рекомендации экспертов при принятии решений в ходе открытого конкурса.
4.2. Эксперты вправе проводить проверку и оценку заявок, а также конкурсных предложений и отдельных документов, которые могут входить в состав конкурсных предложений или представляться до его подачи. В качестве экспертов могут выступать физические и юридические лица.
4.3. Экспертами не могут быть заявители (участники открытого конкурса) и их работники, акционеры (участники), члены органов управления, аффилированные лица. В случае выявления в составе привлеченных экспертов таких лиц конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса исключает таких лиц из экспертов.

Порядок принятия решения.

5.1.	Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.
Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании.
5.2.	В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия конкурсной комиссией по проведению открытого конкурса решений, заседание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса переносится на иную дату с обязательным письменным уведомлением об этом всех заинтересованных лиц. При отсутствии кворума второй раз подряд, а также в случае, если какой-либо из членов конкурсной комиссии отказался от своего статуса, Правительство Курганской области может утвердить новый состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.
5.3.	Решения конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса принимаются в ходе заседания, с участием секретаря конкурсной комиссии, путем открытого голосования большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании, при этом секретарь конкурсной комиссии не принимает участие в голосовании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. При вскрытии конвертов с заявками и конкурсными предложениями вправе присутствовать заявители и участники открытого конкурса или их представители.
5.4.	При принятии решений в рамках оценки и рассмотрения заявок и конкурсных предложений члены конкурсной комиссии действуют в порядке, установленном Федеральным законом и положениями конкурсной документации к открытому конкурсу.
Порядок оформления и опубликования решений
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.

6.1. Решения конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседаний конкурсной комиссии оформляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения соответствующего заседания или в специально установленные конкурсной документацией к открытому конкурсу сроки.
6.2. В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, повестка дня, присутствующие члены конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и места работы участников заседания конкурсной комиссии, принятые решения, результаты голосования, особое мнение членов конкурсной комиссии (при наличии), а также иная информация, указание которой является обязательным в соответствии с Федеральным законом. Особое мнение членов конкурсной комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания.
6.3. В установленных Федеральным законом случаях конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса публикует необходимые информацию и сведения о ходе и результатах проведения открытого конкурса в официальном печатном издании Курганской области – – Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир», разместить на официальном сайте Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.priroda.kurganobl.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)

Конфиденциальность.

7.1. Члены конкурсной комиссии и эксперты обязаны сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе или по окончании выполнения ими своих функций в отношении открытого конкурса, за исключением случаев, когда в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации либо законными требованиями государственных органов предоставление такой информации является обязательным.

Порядок оформления и опубликования решений
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.

8.1. Решения конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседаний конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса оформляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения соответствующего заседания или в специально установленные конкурсной документацией к открытому конкурсу сроки.
8.2. В протоколе заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса в обязательном порядке указываются дата заседания, повестка дня, присутствующие члены конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и места работы участников заседания конкурсной комиссии, принятые решения, результаты голосования, особое мнение членов конкурсной комиссии (при наличии), а также иная информация, указание которой является обязательным в соответствии с Федеральным законом. Особое мнение членов конкурсной комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания.
8.3. В установленных Федеральным законом случаях конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса публикует необходимые информацию и сведения о ходе и результатах проведения открытого конкурса в официальном печатном издании Курганской области – Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир», разместить на официальном сайте Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.priroda.kurganobl.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Приложение № 4 к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2025 года № ____
«О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области»

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ним и предназначенных для обеспечения его функционирования на территории Курганской области (далее – Конкурсная комиссия)

Носков Станислав Николаевич	-	заместитель Губернатора Курганской области (председатель Конкурсной комиссии)
Земляных Валерий Николаевич	-	директор Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. / Департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области (заместитель председателя Конкурсной комиссии)
Голощапов / Александр / Иванович	-	директор Департамента финансов Курганской области (член Конкурсной комиссии)
Саблукова Ирина Николаевна	-	директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (член Конкурсной комиссии)
Фахрутдинова Гульжан / Сапабековна	-	директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области (Член Конкурсной комиссии)
Шворов Вадим Александрович	-	директор государственного казенного учреждения «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области» (секретарь Конкурсной комиссии)